# Documento económico y financiero

Presupuesto, costos, escenarios, contabilidad y control para el lanzamiento público

Proyecto: Plataforma de aprendizaje de japonés mediante canciones

Jurisdicción principal: Costa Rica | Versión: 11 de agosto de 2026

Estado: documento de preparación, no dictamen profesional

Propósito: Convertir el alcance técnico y las obligaciones legales en un presupuesto verificable. Los importes no cotizados se presentan como reservas de planificación y deben sustituirse por propuestas formales antes de aprobar el lanzamiento. Moneda base: USD; para colones se usará el tipo de cambio contable definido por el contador.

# 1. Conclusión ejecutiva

El alojamiento básico puede ser barato; el verdadero costo y la incertidumbre están en licencias musicales, trabajo editorial, seguridad, cumplimiento y operación. Por ello el presupuesto debe tener dos puertas: una para un piloto privado sin monetización y otra para producción pública con repertorio autorizado y obligaciones formalizadas.

| Escenario | Costo inicial de planificación | Costo mensual fijo | No incluido |
| --- | --- | --- | --- |
| Piloto privado | US$1.000–4.000 | US$30–150 | Licencias públicas, sociedad, cobros, anuncios. |
| Lanzamiento público pequeño | US$5.000–20.000 + licencias | US$250–1.200 + variables | Nómina; regalías/catálogos grandes. |
| Operación profesional | US$20.000–75.000 + licencias | US$1.500–8.000 + variables | Equipo amplio y campañas mayores. |

Estos rangos son reservas de planificación creadas para el proyecto, no tarifas oficiales ni cotizaciones. Su función es impedir un lanzamiento con costo cero ficticio. Cada partida se reemplazará por una oferta, contrato o cálculo del contador.

# 2. Principios del modelo financiero

Separar pago bruto, impuesto cobrado, comisión, reembolso/contracargo, depósito neto e ingreso contable.

No tratar aportes o “donaciones” como libres de impuesto sin opinión escrita.

No capitalizar usuarios, canciones o traducciones como ingresos esperados sin datos reales.

Presupuestar derechos por canción y por tipo de uso; ninguna infraestructura compensa la falta de licencia.

Mantener reservas independientes para impuestos, contracargos, incidentes y retiro de contenido.

Medir costo unitario por canción publicada, usuario activo, suscriptor y hora editorial.

# 3. Supuestos para los escenarios

| Variable | Piloto | Público pequeño | Profesional |
| --- | --- | --- | --- |
| Canciones activas | 10–25 internas | 25–100 licenciadas | 100–500 licenciadas |
| Usuarios activos/mes | <100 invitados | 1.000–10.000 | 10.000–100.000 |
| Equipo | Fundador + apoyo puntual | Fundador + contratistas | Roles recurrentes |
| Cobros | No | Opcional después de validación | Suscripción/anuncios/patrocinios |
| Disponibilidad | Mejor esfuerzo | Backups y soporte básico | SLO, monitoreo y guardias |
| Moderación | Sin UGC público | Sin UGC público | Solo participación controlada |

# 4. Presupuesto de puesta en marcha

| Partida | Piloto | Público pequeño | Profesional | Base de estimación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión legal/estructura | 500–1.500 | 2.000–6.000 | 6.000–20.000 | Reserva; cotizar abogado CR + PI. |
| Contabilidad/alta | 150–500 | 500–1.500 | 1.500–4.000 | Reserva; depende de figura y cantón. |
| Constitución societaria | 0 | 0–2.000 | 1.000–3.000 | Opcional; arancel oficial es solo una parte. |
| Marca/dominios | 30–250 | 250–1.500 | 500–3.000 | Clases, búsquedas y honorarios. |
| Licencias repertorio | 0 público | POR COTIZAR | POR COTIZAR | Titulares, usos, territorios y mínimo. |
| Contratos de traductores | 100–500 | 500–2.000 | 2.000–8.000 | Plantillas y cesión/licencia. |
| Seguridad/pentest | 100–1.000 | 1.500–5.000 | 5.000–20.000 | Alcance y retest. |
| Accesibilidad/QA | 100–500 | 500–2.500 | 2.500–8.000 | Pruebas manuales y corrección. |
| Infraestructura inicial | 50–250 | 250–1.000 | 1.000–5.000 | Ambientes, backups, observabilidad. |
| Reserva contingencia | 10–20% | 15–25% | 20–30% | Sobre partidas conocidas, no licencias. |

# 5. Costos mensuales recurrentes

| Categoría | Público pequeño (USD/mes) | Profesional (USD/mes) | Impulsor |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicación/CDN | 5–80 | 80–500 | Tráfico, CPU y funciones. |
| PostgreSQL/objetos/backups | 25–150 | 150–1.000 | Datos, PITR, retención y egreso. |
| Correo transaccional/negocio | 10–75 | 75–400 | Usuarios, plantillas y asientos. |
| Monitoreo/errores/seguridad | 0–100 | 100–1.000 | Retención, logs y alertas. |
| Contabilidad y declaraciones | 75–300 | 300–1.000 | Volumen, moneda y forma jurídica. |
| Soporte legal/privacidad | 50–300 | 300–1.500 | Licencias, reclamos, cambios. |
| Edición/traducción/QA | 100–2.000 | 2.000–20.000 | Canciones nuevas y revisiones. |
| Derechos/regalías | POR COTIZAR | POR COTIZAR | Mínimos, regalías y reportes. |
| Dominio/marca/permisos | 5–75 | 75–300 | Renovaciones e impuesto societario prorrateado. |
| Reserva de incidentes | 50–250 | 250–1.500 | Respuesta, peritaje y recuperación. |

# 6. Referencias técnicas de precio

Como anclas verificables —no como arquitectura obligatoria— Cloudflare Workers publica un plan pagado con mínimo de US$5/mes; Supabase Pro inicia en US$25/mes; Google Workspace Business Starter publica US$7/usuario/mes en compromiso anual o US$8,40 flexible. Los excesos, impuestos, moneda y características deben revisarse al contratar.

La arquitectura actual usa .NET/PostgreSQL y puede alojarse con otros proveedores. Antes de decidir se compararán: región, transferencia internacional de datos, cifrado, backups, RPO/RTO, salida, soporte, bloqueo de proveedor y costo al triplicar carga.

# 7. Modelo de ingresos y margen

| Flujo | Unidad económica | Costos variables/riesgos | Control de aprobación |
| --- | --- | --- | --- |
| Suscripción | Precio neto por usuario/mes | IVA si aplica, pasarela, reembolsos, soporte, regalías. | Cohorte, churn y margen de contribución. |
| Anuncios | Ingreso por mil impresiones/clic | Consentimiento, bloqueo, estacionalidad, reputación. | No afectar lectura/accesibilidad. |
| Aportes | Pago voluntario | Pasarela, impuestos, expectativa del aportante. | No llamarlo donación deducible sin base. |
| Afiliados | Comisión por conversión | Divulgación, devoluciones y dependencia. | Separar recomendación editorial. |
| Patrocinios | Contrato/campaña | Entregables, marca, impuestos y derechos. | Aprobación legal y etiquetado. |
| Licencias B2B | Contrato/institución | Soporte, SLA, privacidad y facturación. | Costo total por cliente. |

## 7.1 Fórmulas de control

Ingreso neto de caja = cobro bruto − impuesto cobrado/remitible − comisión − reembolsos − contracargos.

Margen de contribución = ingreso neto atribuible − regalía variable − pasarela − soporte/infraestructura variable.

Punto de equilibrio de suscriptores = costos fijos mensuales ÷ margen de contribución por suscriptor.

Costo por canción publicada = derechos + traducción + revisión + sincronización + QA + carga editorial + prorrateo legal.

Runway (meses) = efectivo disponible ÷ quema neta mensual promedio.

## 7.2 Ejemplo únicamente ilustrativo

| Concepto | Supuesto |
| --- | --- |
| Precio mostrado | US$5,00/mes |
| Impuesto | Se calcula por separado según dictamen; no se fija aquí. |
| Pasarela | Usar tarifa cotizada; ejemplo de sensibilidad 4% + US$0,30. |
| Regalía | Ejemplo de sensibilidad: 10% del ingreso neto; contrato puede ser distinto. |
| Margen antes de soporte | Precio neto menos pasarela y regalía. |
| Costos fijos ejemplo | US$800/mes. |
| Uso correcto | Probar sensibilidad; no usar para facturar ni declarar. |

Con precio neto de US$5, comisión hipotética de 4% + US$0,30 y regalía hipotética de 10%, el margen unitario aproximado sería US$4,05; el equilibrio frente a US$800 fijos sería cerca de 198 suscriptores. Este cálculo excluye impuestos y debe rehacerse con contratos reales.

# 8. Tesorería y reservas

| Reserva | Regla inicial | Liberación |
| --- | --- | --- |
| Impuestos | Porcentaje definido por contador sobre flujos aplicables; cuenta separada. | Solo para pagos fiscales o ajuste documentado. |
| Contracargos/reembolsos | Mayor entre mínimo de pasarela y historial de 90–180 días. | Después de ventana de disputa. |
| Licencias | Mínimos, reportes y regalías devengadas. | Pago contractual conciliado. |
| Continuidad | 3–6 meses de costos fijos antes de expandir. | Decisión formal con runway actualizado. |
| Incidentes | Fondo para soporte, peritaje y comunicación. | Incidente aprobado o renovación anual. |

# 9. Módulo M20 — Finanzas, facturación y cumplimiento

El sistema debe ser libro auxiliar y fuente de evidencia, no un sustituto del contador. Las reglas fiscales deben estar versionadas y aprobadas; las cifras tributarias visibles deben marcarse como estimaciones.

| Objeto/función | Datos mínimos | Regla |
| --- | --- | --- |
| payment_transaction | ID proveedor, bruto, moneda, país, fecha, estado. | Idempotente; nunca tarjeta completa/CVV. |
| tax_component | Tipo, base, tarifa, monto, jurisdicción, versión. | Configurado por vigencia y aprobación. |
| processor_fee | Comisión fija/variable, moneda e impuesto. | Separada del ingreso. |
| settlement | Depósito, banco, fecha, lote y tipo de cambio. | Conciliación 1:N con pagos. |
| refund/chargeback | Monto, motivo, fecha, evidencia y estado. | Movimiento nuevo; no borrar original. |
| invoice_reference | Tipo, clave, estado Hacienda y XML/PDF. | Retención y acceso definidos. |
| expense | Proveedor, categoría, comprobante, moneda, proyecto. | Aprobación y deducibilidad revisada. |
| monthly_close | Totales, diferencias, aprobaciones y bloqueo. | Reapertura auditada. |
| export | CSV/Excel/API para contador. | Checksum, rango y versión. |

# 10. Contabilidad y conciliación mensual

Cerrar lotes de pasarela y comprobar que cada cobro tenga estado final.

Conciliar bruto, comisión, impuesto, devolución, contracargo y depósito bancario.

Convertir monedas con la política y fuente aprobadas por el contador.

Vincular comprobantes electrónicos y gastos; revisar documentos faltantes.

Calcular regalías conforme al contrato y generar reporte por titular/repertorio.

Estimar reservas fiscales sin presentar automáticamente declaraciones.

Exportar el libro auxiliar, resolver diferencias y obtener aprobación del cierre.

Archivar evidencia, bloquear el período y ejecutar la retención aplicable.

# 11. Métricas económicas de decisión

| Métrica | Definición | Señal de alarma inicial |
| --- | --- | --- |
| Runway | Meses de caja al gasto actual. | <6 meses antes de expandir. |
| Margen de contribución | Ingreso neto menos variables. | Negativo por plan o canción. |
| CAC | Gasto de adquisición / nuevos clientes pagos. | Mayor que margen esperado de vida. |
| LTV | Margen mensual × vida esperada. | No usar hasta tener cohortes reales. |
| Churn | Cancelaciones / suscriptores iniciales. | Tendencia creciente 3 meses. |
| ARPU | Ingreso recurrente / clientes pagos. | Baja sin reducción de costo. |
| Costo por canción | Costo completo / canciones publicadas. | Supera valor o demanda esperada. |
| Tasa de disputa | Contracargos / transacciones. | Cerca del límite del proveedor. |
| Concentración | % de ingresos de un canal/titular. | Dependencia excesiva sin alternativa. |

# 12. Decisiones de contratación

| Proveedor | Criterios obligatorios |
| --- | --- |
| Alojamiento/base de datos | Región, privacidad, DPA, cifrado, backups, RPO/RTO, exportación, soporte y costo 3x. |
| Pasarela | Disponibilidad para Costa Rica, recurrencia, monedas, 3DS, PCI, liquidación, reembolsos, disputas, webhooks y tarifa escrita. |
| Facturación | Compatibilidad con comprobante 4.4/TRIBU-CR, contingencia, exportación y soporte. |
| Correo | DPA, autenticación de dominio, rebotes, plantillas, logs y retención. |
| Analítica | Minimización, consentimiento, ubicación, muestreo y borrado. |
| Licenciante | Cadena de titularidad, repertorio, alcance, mínimos, reportes, auditoría y retiro. |

# 13. Riesgos financieros

| Riesgo | Impacto | Mitigación presupuestaria |
| --- | --- | --- |
| Licencia denegada/cara | No se puede publicar repertorio clave. | Piloto con contenido autorizado; cotizar antes de desarrollar campañas. |
| Cambio fiscal/municipal | Deuda, multas o rediseño. | Revisión trimestral y fondo de cumplimiento. |
| Contracargos/fraude | Pérdida de ingreso y cuenta de pasarela. | 3DS, límites, evidencia y reserva. |
| Proveedor cambia precio | Aumento de costo o migración. | Presupuesto 3x, exportaciones y cláusula de salida. |
| Incidente de datos | Respuesta, pérdida de confianza y sanciones. | Seguro a evaluar, fondo y ejercicios. |
| YouTube retira video | Función degradada. | Contenido propio independiente y sustitución editorial. |
| Tipo de cambio | Margen variable USD/JPY/CRC. | Política de conversión y colchón. |
| Crecimiento editorial | Backlog y baja calidad. | Costo unitario y límites de repertorio. |

# 14. Plan de aprobación económica

Elegir persona física o jurídica y obtener mapa tributario/municipal escrito.

Solicitar cotizaciones de derechos para un repertorio piloto definido.

Cotizar abogado, contador, seguridad, accesibilidad, pasarela y facturación.

Construir presupuesto base, conservador y estrés 3x con 20–30% de contingencia.

Fijar caja mínima y criterio de “no lanzar” si licencias o reservas no cierran.

Configurar M20 como libro auxiliar; probar conciliación con transacciones simuladas.

Aprobar lanzamiento solo con 12 meses de flujo mensual y responsables de cierre.

# Fuentes

Fuentes consultadas el 11 de agosto de 2026. Se priorizaron textos normativos, instituciones públicas y documentación oficial de proveedores. Los precios y reglas pueden cambiar; deben reconfirmarse antes de contratar o lanzar.

1. Registro Nacional: aranceles de personas jurídicas 2026. https://registronacional.go.cr/tramites_servicios/tramitesregistros/personas%20juridicas/personas_juridicas_aranceles.htm — Constitución de sociedades mercantiles: arancel registral publicado de ₡46.220; no incluye otros rubros.

2. Ley 9428, impuesto a personas jurídicas. https://pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=83731&nValor3=130560&param1=NRTC&strTipM=TC — Marco del impuesto anual.

3. Ley 7092, impuesto sobre la renta. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=10969 — Base legal; tarifas y tratamiento deben confirmarse para el período.

4. Ley 6826, impuesto al valor agregado. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=32526&nValor3=138364&param1=NRTC&strTipM=TC — Base legal del IVA.

5. TRIBU-CR. https://www.hacienda.go.cr/TRIBU-CR.html — Registro, declaraciones y gestión tributaria.

6. Clasificación CIIU4. https://www.hacienda.go.cr/ClasificacionActividadesEconomicas.html — Actividad económica en TRIBU-CR.

7. Avisos TRIBU-CR y TICOFACTURA. https://www.hacienda.go.cr/AvisosTRIBU-CR.html — Facturador gratuito y avisos oficiales.

8. API de comprobantes electrónicos. https://www.hacienda.go.cr/docs/ComprobantesElectronicosAPI.html — Interfaz oficial de recepción/validación.

9. Estructuras de comprobantes electrónicos. https://atv.hacienda.go.cr/ATV/ComprobanteElectronico/frmAnexosyEstructuras.aspx — Anexos y XSD 4.4.

10. CCSS: trabajador independiente. https://www.ccss.sa.cr/noticias/noticia?v=425551508701 — Obligatoriedad según base contributiva.

11. VUI: patente comercial. https://vui.cr/tramite/patente-comercial-municipalidades/ — Permiso y requisitos variables por municipalidad.

12. Cloudflare Workers Pricing. https://developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing/ — Referencia oficial: plan pagado con mínimo US$5/mes, sujeto a uso.

13. Supabase Pricing. https://supabase.com/pricing — Referencia oficial: Pro desde US$25/mes y cargos por uso.

14. Google Workspace Business editions. https://knowledge.workspace.google.com/admin/getting-started/editions/business-editions — Referencia oficial de precios por usuario.

15. Tilopay Terms and Conditions. https://connect.tilopay.com/terms-and-conditions/ — Ejemplo de pasarela costarricense; solicitar cotización y revisar contrato.

16. YouTube Developer Policies. https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies — Restricciones relevantes al modelo de cobro y player.

# Anexo A. Información a entregar al contador

Forma jurídica y cantón; actividad exacta; países y tipo de clientes; moneda y pasarela; cada flujo de ingreso; política de reembolsos; contratos de derechos; proveedores extranjeros; gastos y activos; personal/contratistas; fecha prevista de inicio; volumen mensual esperado.

# Anexo B. Trazabilidad con el proyecto

| Fuente interna | Impacto económico |
| --- | --- |
| M01–M19 | Define módulos futuros, seguridad, contenido, cuentas y operación que generan costo. |
| Alcance MVP | Evita presupuestar P1/P2 antes de validar. |
| RNF medibles | Convierte seguridad, backup, accesibilidad, privacidad y pruebas en partidas. |
| Casos de uso | Permite estimar QA, soporte y operación. |
| Arquitectura | Define PostgreSQL, objetos, YouTube y observabilidad. |
| Modelo de datos | Sustenta M20, auditoría, retención y rights_scope. |
| Diseño físico | Permite estimar administración y crecimiento de base. |