# Documento legal de preparación para el lanzamiento

Obligaciones, riesgos, controles y evidencia para una plataforma de traducción musical

Proyecto: Plataforma de aprendizaje de japonés mediante canciones

Jurisdicción principal: Costa Rica | Versión: 11 de agosto de 2026

Estado: documento de preparación, no dictamen profesional

Advertencia: Este documento organiza asuntos para revisión con abogado, contador y autoridades; no sustituye asesoría legal ni determina por sí solo la licitud de publicar una canción, una traducción o un modelo de cobro. La salida pública queda bloqueada hasta cerrar los puntos marcados como “imprescindibles”.

# 1. Resumen ejecutivo

El riesgo dominante es la propiedad intelectual. Una traducción de letra no queda libre por haber sido creada por el equipo: la traducción es una explotación derivada del texto original y normalmente exige autorización del titular. Incrustar un video autorizado de YouTube no concede licencia para copiar, mostrar, sincronizar ni traducir la letra. La monetización aumenta la exposición, pero el problema existe incluso si el sitio es gratuito.

El segundo bloque es la operación formal en Costa Rica: identidad del operador, tributación, comprobantes, consumidor, privacidad, contratos y permisos. El proyecto ya contiene controles valiosos —procedencia, rights_record, rights_scope, consentimiento versionado, solicitudes de privacidad, retención, auditoría y privacidad mejorada de YouTube— que deben conectarse con decisiones jurídicas reales.

| Decisión previa | Resultado exigido | Estado de lanzamiento |
| --- | --- | --- |
| Derechos musicales | Licencia escrita por contenido, uso, territorio, idioma, canal, plazo y monetización | Bloqueante |
| Operador | Persona física con actividad lucrativa o persona jurídica, según dictamen | Bloqueante si hay actividad pública/lucrativa |
| Privacidad | Inventario, base jurídica, avisos, contratos, seguridad, derechos y retención | Bloqueante |
| Consumo y cobros | Precio total, renovación, cancelación, reembolso, soporte y comprobante | Bloqueante al cobrar |
| YouTube | Cumplimiento de términos, player, privacidad y no almacenamiento audiovisual | Bloqueante si se usa |
| Nombre/marca | Búsqueda, dominios, redes y estrategia registral | Recomendado antes de promoción |

# 2. Alcance y supuestos

Operación principal desde Costa Rica, con acceso potencial desde otros países.

Contenido educativo en español sobre canciones japonesas; letras, traducciones, romanización, análisis y sincronización.

MVP sin foros, comentarios públicos ni mensajería; participación mediante formularios privados y opciones cerradas.

Reproductor incrustado de YouTube como única dependencia audiovisual externa; el sitio no almacena audio ni video.

Monetización futura posible: donaciones/aportes, anuncios, suscripciones, afiliación y patrocinios.

Cuentas de usuario con progreso educativo, preferencias, alias y datos de seguridad.

# 3. Propiedad intelectual y contenido musical

## 3.1 Derechos que deben despejarse

Letra original: reproducción y puesta a disposición/comunicación según la forma de publicación.

Traducción: autorización para traducir/adaptar y explotar la traducción; definir quién es titular de la traducción creada.

Sincronización: validar si el resaltado cronometrado o asociación estrecha con la grabación requiere una autorización adicional.

Grabación y video: usar solo el player autorizado y respetar si el titular permite la inserción; no descargar, cachear ni retransmitir.

Portadas, fotografías, logotipos y biografías: licencia o fuente que permita el uso concreto.

Créditos y derechos morales: atribución, integridad, correcciones y retiro sin borrar evidencia.

Material propio del sitio: contrato de cesión o licencia con traductores, editores, diseñadores y colaboradores.

## 3.2 Contenido mínimo de cada licencia

| Campo | Qué debe quedar escrito |
| --- | --- |
| Objeto | Obra, grabación, letra, traducción, portada y demás recursos identificados. |
| Derechos | Reproducir, traducir/adaptar, mostrar, sincronizar, distribuir o poner a disposición según corresponda. |
| Alcance | Sitio web/app, idioma español, territorios, audiencias y versiones. |
| Economía | Gratuito, anuncios, suscripción, donaciones, patrocinios; regalía, mínimo, reporte y auditoría. |
| Plazo | Inicio, vencimiento, renovación, terminación y período de retirada. |
| Crédito | Texto, posición, enlaces y tratamiento de nombres. |
| Cambios | Corrección editorial, actualización y aprobación de versiones. |
| Evidencia | Contrato, anexos, facultades del licenciante y contacto; conservación y acceso restringido. |
| Retiro | Procedimiento por reclamación, expiración, región y sustitución del contenido. |

Regla técnica propuesta: Ninguna publicación pasa a “activa” si rights_record no está vigente o si rights_scope no cubre territorio, idioma, canal y tipo de uso. La monetización debe ser un alcance independiente, no una inferencia.

## 3.3 Excepciones y uso educativo

No se debe basar el modelo en que “es educativo” o “se usa un fragmento”. Las excepciones son específicas y su aplicación depende del uso concreto. Un abogado debe analizar por separado citas breves, análisis lingüístico, cantidad utilizada, finalidad, atribución, acceso y efecto económico. Hasta entonces, la regla conservadora es no publicar letras o traducciones sin permiso.

# 4. YouTube y servicios de terceros

Utilizar la inserción oficial y respetar dimensiones, controles, atribución, integridad del player y restricciones de autoplay/overlays.

Usar privacidad mejorada y carga diferida según el RNF; autoplay desactivado reduce intercambio previo a la intención de reproducción.

Mantener política de privacidad y términos accesibles; si se usa la API de YouTube, incluir las referencias exigidas por sus políticas.

No cobrar por ver el contenido del player ni incentivar interacciones de YouTube; el valor de pago debe pertenecer a funciones propias licenciadas.

Definir respuesta cuando un video no permita embedding, cambie de región, sea retirado o sea marcado para menores.

Inventariar cookies, identificadores, datos de red y transferencias realizadas por cada tercero antes de activarlo.

# 5. Privacidad y protección de datos

La Ley 8968 y su reglamento exigen diseñar el tratamiento alrededor de finalidad, calidad, seguridad, consentimiento cuando corresponda y derechos de la persona. La obligación exacta de inscripción de bases y los requisitos vigentes deben confirmarse con PRODHAB según el tipo de base y tratamiento.

| Área | Control requerido | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Inventario | Campo, finalidad, base, responsable, acceso, proveedor, país y retención. | Registro de actividades/diccionario de datos. |
| Avisos | Política clara antes de recolectar; capas para registro, YouTube, analítica, pagos y soporte. | Versiones publicadas y archivo. |
| Consentimiento | Separar obligatorio/opcional; específico, demostrable y revocable. | consent_record append-only. |
| Derechos | Acceso, rectificación, supresión y respuesta verificable. | privacy_request, plazos y resolución. |
| Seguridad | Cifrado, mínimo privilegio, MFA administrativa, pruebas, incidentes y backups. | RNF, pruebas y auditoría. |
| Retención | Plazos por finalidad; borrado activo y caducidad de copias; excepciones documentadas. | retention_policy y reportes. |
| Proveedores | Contrato, instrucciones, confidencialidad, seguridad, subencargados y salida. | DPA/contrato y evaluación. |
| Transferencias | Identificar alojamiento y servicios fuera del país y validar el mecanismo aplicable. | Mapa de datos y opinión legal. |

## 5.1 Datos de menores

Antes de abrir el registro debe fijarse una edad mínima y decidir si el servicio se dirige a menores. Si se admiten, se requiere un diseño reforzado: verificación/consentimiento apropiado, minimización, perfiles privados, publicidad no conductual, lenguaje comprensible, soporte, seguridad y tratamiento correcto del estado “Made for Kids” de YouTube. Si no hay capacidad para ello, la opción prudente es excluir menores por ahora y aplicar controles razonables de edad.

# 6. Consumidor, contratos y comercio electrónico

Identificar claramente al proveedor, medios de contacto, características del servicio, limitaciones y compatibilidad.

Mostrar precio total, moneda, impuestos y periodicidad antes de confirmar el pago.

Obtener aceptación demostrable de términos; conservar versión, fecha y transacción sin casillas preseleccionadas.

Explicar prueba, renovación automática, cancelación, suspensión, reembolso, pérdida de acceso y cambios de precio.

Dar confirmación durable de la operación y comprobante electrónico cuando corresponda.

Prohibir cláusulas abusivas, publicidad engañosa y obstáculos desproporcionados para cancelar.

Mantener canal de soporte y expediente de reclamos; definir jurisdicción y mecanismo de resolución sin eliminar derechos imperativos.

# 7. Formalización en Costa Rica

| Tema | Persona física | Sociedad | Validación |
| --- | --- | --- | --- |
| Operación | Puede ejercer actividad lucrativa a título personal. | Separa vehículo jurídico y facilita contratos/socios. | Contador + abogado. |
| Patrimonio | Mayor exposición personal. | Separación limitada por la forma y conducta; no es inmunidad. | Abogado. |
| Inicio | Inscripción y obligaciones aplicables. | Notario, inscripción, libros y representantes. | Registro/Hacienda. |
| Recurrente | Renta, IVA si aplica, comprobantes, CCSS y patente según caso. | Lo anterior + impuesto a personas jurídicas, gobierno y beneficiarios finales según corresponda. | Contador/notario. |
| Costos | Menor estructura fija. | Más constitución y mantenimiento. | Cotizaciones. |

Registrar la actividad económica correcta en TRIBU-CR y definir obligaciones antes de recibir ingresos.

Confirmar IVA, impuesto sobre utilidades, remesas/retenciones y tratamiento de clientes extranjeros por cada flujo de ingreso.

Emitir y conservar comprobantes electrónicos en la versión vigente; evaluar TICOFACTURA o proveedor integrado.

Revisar inscripción como trabajador independiente y, si hay personal, obligaciones patronales, póliza y legislación laboral.

Consultar la municipalidad del lugar de operación sobre patente, uso de suelo y cualquier permiso; el resultado depende del cantón y la actividad.

Si se constituye sociedad: libros, impuesto anual, beneficiarios finales, declaraciones, personería y mantenimiento.

# 8. Nombre, marca y activos del proyecto

Buscar antecedentes de marca y nombres comerciales antes de invertir en diseño o dominio.

Registrar dominios y cuentas oficiales con correo controlado por el operador; activar MFA y renovación automática.

Definir titularidad del código, base de datos, traducciones, marca, diseño y documentación.

Usar software, fuentes e imágenes con inventario de licencias y avisos; conservar SBOM y atribuciones.

Evitar que alias suplanten a admin/soporte/marca y filtrar slurs de forma configurable, con cambio forzoso y apelación privada.

# 9. Seguridad, incidentes y evidencia

Aplicar los RNF del proyecto: mínimo privilegio, cifrado, contraseñas no reversibles, cookies seguras, CSRF, CSP, SAST/DAST/SCA y prueba ofensiva.

Crear plan de respuesta a incidentes con responsables, severidad, preservación de evidencia, comunicación, recuperación y revisión posterior.

No registrar letras privadas, contraseñas, tokens, datos de pago ni contenido sensible en telemetría.

Mantener auditoría append-only de accesos privilegiados, derechos, publicación, corrección y eliminación.

Contratar procesador compatible con PCI; el sitio nunca debe almacenar números completos de tarjeta ni códigos de seguridad.

# 10. Contenido generado por usuarios y moderación

La decisión de excluir foros, comentarios y mensajería del MVP reduce significativamente el riesgo. Debe conservarse como restricción de alcance. Los formularios privados todavía requieren antispam, reglas de uso, reporte, control de acceso y retención.

| Función | Decisión inicial | Control |
| --- | --- | --- |
| Comentarios/foro/mensajes | No implementar | Reevaluación legal, de seguridad y presupuesto antes de cualquier cambio. |
| Alias | Permitido con visibilidad limitada | Normalización, slurs, nombres reservados, cambio forzoso y apelación. |
| Correcciones | Formulario privado | Cola, archivos restringidos, trazabilidad y respuesta. |
| Solicitudes de canciones | Formulario privado | No prometer publicación; revisar derechos antes de adquirir contenido. |
| Valoración útil/no útil | Opción cerrada | Antifraude y privacidad; sin texto libre. |

# 11. Documentos y contratos a preparar

| Documento | Momento | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Opinión/licencia de derechos por repertorio | Antes de cargar contenido público | Abogado de propiedad intelectual |
| Términos de uso | Antes del registro | Abogado + producto |
| Política y avisos de privacidad/cookies | Antes de recopilar datos | Privacidad + abogado |
| Contrato/DPA con proveedores | Antes de enviar datos | Operación + abogado |
| Condiciones de suscripción, cancelación y reembolso | Antes de cobrar | Abogado + contador + producto |
| Contrato con traductores y colaboradores | Antes de recibir entregables | Abogado |
| Política interna de publicación y retiro | Antes de publicar | Editorial + legal |
| Plan de incidentes y continuidad | Antes de producción | Seguridad + operación |
| Política de retención | Antes de producción | Privacidad + legal + datos |
| Opinión fiscal y municipal | Antes de ingresos/lanzamiento | Contador + municipalidad |

# 12. Puertas de lanzamiento

Definir operador, cantón, audiencia/edad y países de lanzamiento.

Obtener dictamen de derechos y plantilla de licencia; registrar cada autorización en M15.

Cerrar inscripción tributaria, actividad, IVA/renta, facturación, CCSS y patente aplicables.

Aprobar términos, privacidad, cookies, retención, contratos de proveedores y soporte.

Completar pruebas de seguridad, privacidad, accesibilidad, recuperación y retiro de contenido.

Publicar solo repertorio cuya licencia y evidencia pasen la validación automática.

Ejecutar revisión final firmada por legal, contabilidad, producto, seguridad y operación.

# 13. Preguntas para los profesionales

| Para abogado | Para contador/autoridad |
| --- | --- |
| ¿Qué derechos exactos cubre cada licencia y quién puede otorgarlos? | ¿Persona física o sociedad según ingresos, riesgo y contratos? |
| ¿Puede usarse algún fragmento bajo excepción y con qué límites? | ¿Qué actividad CIIU4 y obligaciones deben registrarse en TRIBU-CR? |
| ¿Inscripción PRODHAB y transferencias internacionales aplican cómo? | ¿Cada ingreso lleva IVA y cuál es el tratamiento de clientes no residentes? |
| ¿Qué edad mínima y controles de menores corresponden? | ¿Cómo registrar moneda, tipo de cambio, comisiones, reembolsos y retenciones? |
| ¿Qué patente/permiso municipal requiere una operación digital desde ese cantón? | ¿Qué comprobante debe emitirse por suscripción, aporte, anuncio o patrocinio? |

# Fuentes

Fuentes consultadas el 11 de agosto de 2026. Se priorizaron textos normativos, instituciones públicas y documentación oficial de proveedores. Los precios y reglas pueden cambiar; deben reconfirmarse antes de contratar o lanzar.

1. Ley 6683, Derechos de Autor y Derechos Conexos. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=44448 — Texto legal vigente a verificar por artículo y versión.

2. Convenio de Berna, texto OMPI. https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283698 — Derechos exclusivos de traducción y adaptación.

3. Ley 8968, Protección de Datos. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=70975&param1=NRTC — Marco costarricense de datos personales.

4. Reglamento a la Ley 8968. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=74352&nValor3=106487 — Desarrollo reglamentario.

5. PRODHAB: tratamiento de datos. https://www.prodhab.go.cr/capacitacion/multimedia/infografias24/Infografia_5_Tratamiento_DP.pdf — Guía institucional; confirmar inscripción y trámite.

6. Ley 7472, competencia y consumidor. https://pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=26481 — Derechos del consumidor.

7. YouTube: insertar videos y privacidad mejorada. https://support.google.com/youtube/answer/171780 — Uso del embed y youtube-nocookie.

8. YouTube API Services Terms. https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service — Condiciones contractuales de la API.

9. YouTube Developer Policies. https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies — Privacidad, player, datos, menores e integridad de reproducción.

10. YouTube Required Minimum Functionality. https://developers.google.com/youtube/terms/required-minimum-functionality — Tamaño, controles y requisitos del player.

11. TRIBU-CR. https://www.hacienda.go.cr/TRIBU-CR.html — Portal y guías tributarias oficiales.

12. Clasificación de actividades económicas. https://www.hacienda.go.cr/ClasificacionActividadesEconomicas.html — CIIU4 para TRIBU-CR.

13. VUI: patente comercial. https://vui.cr/tramite/patente-comercial-municipalidades/ — Trámite y variación municipal.

14. CCSS: trabajador independiente. https://www.ccss.sa.cr/noticias/noticia?v=425551508701 — Obligatoriedad según base contributiva aplicable.

15. Registro Nacional: aranceles de personas jurídicas. https://registronacional.go.cr/tramites_servicios/tramitesregistros/personas%20juridicas/personas_juridicas_aranceles.htm — Arancel registral 2026; no incluye honorarios ni otros costos.

16. Ley 9428, impuesto a personas jurídicas. https://pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=83731&nValor3=130560&param1=NRTC&strTipM=TC — Obligación anual de sociedades dentro de su ámbito.

17. Registro Nacional: propiedad intelectual. https://www.registronacional.go.cr/registro_propiedad_intelectual/ — Trámites de marcas y otros activos.

# Anexo A. Trazabilidad con los documentos del proyecto

El análisis se contrastó con los siete artefactos suministrados: documento maestro M01–M19; alcance, priorización y trazabilidad; RNF medibles; actores y casos de uso; arquitectura; modelo conceptual y lógico; y diseño físico PostgreSQL. De ellos se incorporaron especialmente las puertas de derechos M15, consentimiento y privacidad M01, seguridad/auditoría M18, retención M19, privacidad mejorada de YouTube y exclusión del contenido comunitario del MVP.