DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Alcance, priorización y trazabilidad del MVP

Plataforma de aprendizaje de japonés mediante canciones

Módulos M01–M19  ·  Versión 1.0  ·  22 de julio de 2026

# Contenido del documento

La estructura separa la decisión de producto, la priorización, los límites y la trazabilidad exacta de la línea base.

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Definición del MVP |
| 2 | Restricciones y decisiones vinculantes |
| 3 | Actores y límites operativos |
| 4 | Método de priorización |
| 5 | Resultado de la priorización |
| 6 | Alcance funcional por módulo |
| 7 | Flujos funcionales y trazabilidad transversal |
| 8 | Fuera del MVP 1.0 |
| 9 | Normalización necesaria antes del backlog |
| 10 | Criterios de salida del MVP |
| 11 | Riesgos y control de cambios |
| 12 | Próximo entregable |
| A | Matriz exacta de trazabilidad de RF |
| B | Matriz exacta de trazabilidad de RN |
| C | Dependencias del MVP |

# Control del documento

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Documento fuente | Documento Maestro de Requerimientos M01–M19 |
| Línea base | 3.843 requerimientos funcionales y 1.002 reglas de negocio únicas |
| Objetivo | Delimitar el MVP, ordenar versiones posteriores y conservar trazabilidad exacta con los identificadores canónicos. |
| Idioma inicial | Español; el modelo de datos permanece preparado para inglés, italiano y otros idiomas posteriores. |
| Dependencia externa permitida | Reproductor incrustado de YouTube; no se autoriza otra API externa ni scraping automático de Google. |
| Estado | Línea base propuesta para aprobación y posterior conversión en casos de uso, criterios de aceptación y backlog. |

# Resumen ejecutivo

El documento maestro describe el producto completo, pero no constituye todavía un plan de construcción. Esta priorización define una primera entrega vertical que demuestra el valor principal de la plataforma: aprender japonés a partir de una canción publicada, sincronizada y explicada, realizar una actividad contextual y conservar el progreso personal.

Decisión de alcance del MVP El MVP 1.0 cubrirá un flujo completo de usuario y un flujo mínimo de curaduría interna. No intentará implementar los diecinueve módulos con toda su profundidad. Las funciones sociales, campañas, recompensas, personajes, minijuegos y efectos musicales avanzados se reservan para V2.0.

Las cantidades de este documento se calculan por identificadores únicos. Las referencias repetidas dentro de portadas, resúmenes o explicaciones del maestro no se contabilizan como requisitos adicionales.

# 1. Definición del MVP

## 1.1 Objetivo

Validar que una persona puede utilizar una canción japonesa como unidad de aprendizaje, comprender su letra con ayudas configurables, practicar contenido contextual y volver posteriormente sin perder su avance.

## 1.2 Recorrido principal

La persona crea una cuenta o inicia sesión.

Busca y abre una canción disponible en el catálogo interno.

Reproduce el video mediante el reproductor incrustado de YouTube.

Lee la letra sincronizada en japonés y consulta kana/furigana, romaji y traducción al español.

Abre vocabulario, kanji, lecturas y explicaciones gramaticales vinculadas con la línea activa.

Resuelve al menos una actividad contextual, incluida la modalidad de completar espacios con opciones.

Recibe retroalimentación y el sistema registra una evidencia válida.

Consulta el progreso privado de la canción y reanuda desde el último punto confirmado.

## 1.3 Flujo mínimo de curaduría

Una persona autorizada registra artista, canción, grabación y enlace de YouTube.

Carga o transcribe manualmente la letra japonesa y la divide en secciones, líneas y tokens.

Sincroniza la letra con la fuente y revisa el resultado en la línea de tiempo.

Registra la traducción al español y las alineaciones necesarias.

Añade o valida lecturas, romaji, vocabulario, kanji, gramática y preguntas contextuales.

Confirma derechos, procedencia, estado editorial y publicación mediante permisos auditables.

## 1.4 Resultado verificable

El MVP queda funcionalmente completo cuando una canción publicada puede recorrer de extremo a extremo ambos flujos, sin intervención directa en la base de datos durante la demostración y sin depender de servicios externos distintos del reproductor incrustado de YouTube.

# 2. Restricciones y decisiones vinculantes

| Área | Decisión |
| --- | --- |
| Integraciones | No usar APIs externas para traducción, transcripción, diccionario, análisis o búsqueda. La única excepción es el reproductor incrustado de YouTube. |
| Obtención de contenido | No realizar scraping automático de Google. Todo contenido debe tener procedencia, derechos y proceso editorial identificables. |
| Procesamiento lingüístico | Las capacidades automáticas futuras deberán ejecutarse mediante componentes o modelos propios/locales controlados por la plataforma. |
| Idiomas | Español será el idioma visible inicial. El modelo debe ser multilingüe desde el inicio para incorporar inglés, italiano u otros sin rediseñar entidades canónicas. |
| Listas | Las listas de reproducción y estudio serán internas. Las listas públicas, colaborativas y campañas no pertenecen al MVP. |
| Progreso JLPT | El nivel o progreso JLPT será personal y orientativo; nunca se presentará como certificación oficial. |
| Preguntas | Las actividades contextuales podrán activarse o desactivarse y evolucionar progresivamente; el MVP comienza con un conjunto controlado, no con adaptación completa. |
| Privacidad | Progreso, respuestas, notas e historial serán privados por defecto. Compartirlos exige una función posterior y una acción explícita. |
| YouTube | El sistema conserva metadatos y referencias propias; no copia ni controla el contenido audiovisual de YouTube. |

## 2.1 Supuestos de esta priorización

El catálogo inicial será curado por personas autorizadas; su cantidad exacta se definirá en el plan de contenidos.

Los roles editor, traductor y administrador podrán asignarse a una misma persona durante el piloto, sin eliminar la separación lógica de permisos.

La transcripción, traducción y anotación automáticas no son necesarias para demostrar el MVP; el contenido podrá prepararse manualmente.

La persistencia en servidor sí forma parte del MVP; la operación sin conexión y la sincronización avanzada entre dispositivos quedan para V1.1.

Los requerimientos no funcionales medibles se documentarán en el entregable siguiente y no se sustituyen por esta priorización funcional.

# 3. Actores y límites operativos

| Actor | Responsabilidad dentro del alcance |
| --- | --- |
| Visitante | Consulta páginas públicas y catálogo disponible; debe registrarse para guardar progreso, notas o respuestas. |
| Estudiante registrado | Configura ayudas, reproduce canciones, consulta análisis, resuelve ejercicios y administra su progreso privado. |
| Editor de contenido | Registra catálogo, letra, sincronización, análisis y preguntas dentro del alcance autorizado. |
| Traductor/revisor | Prepara y revisa traducciones y anotaciones al español, con autoría, revisión y procedencia. |
| Administrador | Gestiona usuarios autorizados, roles mínimos, catálogos operativos y publicación; sus acciones protegidas quedan auditadas. |
| Moderador | Actor previsto para V2.0; no es necesario mientras no exista comunidad ni publicación directa por usuarios. |
| Reproductor de YouTube | Servicio externo incrustado que reproduce la fuente; no proporciona traducción, transcripción ni lógica educativa. |

# 4. Método de priorización

Se aplica una adaptación de MoSCoW vinculada directamente con versiones. La prioridad no representa esfuerzo ni orden técnico por sí sola; identifica cuándo debe estar disponible el comportamiento.

| Código | Versión | Criterio |
| --- | --- | --- |
| P0 | MVP 1.0 · Imprescindible | Necesario para completar el recorrido principal o protegerlo con integridad, privacidad, derechos y seguridad. |
| P1 | V1.1 · Posterior prioritaria | Amplía estudio, biblioteca, sincronización, visualización y análisis después de validar el recorrido principal. |
| P2 | V2.0 · Expansión | Añade gamificación, personajes, comunidad, campañas, minijuegos y efectos avanzados. |
| TR | Normalizar · Reubicar | No se implementa bajo el identificador heredado de M06; se cubre mediante el módulo canónico indicado. |

## 4.1 Criterios usados

Valor directo para el recorrido principal del estudiante.

Dependencia técnica o de datos necesaria para que otro requisito funcione.

Riesgo de seguridad, privacidad, derechos, integridad o pérdida de información.

Capacidad de validar el producto con contenido curado sin depender de comunidad, gamificación o automatización avanzada.

Evitar implementar dos veces una responsabilidad que ya posee un módulo canónico.

# 5. Resultado de la priorización

| Código | Destino | RF | RN | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | MVP 1.0 · Imprescindible | 1.309 | 582 | 1.891 |
| P1 | V1.1 · Posterior prioritaria | 1.419 | 240 | 1.659 |
| P2 | V2.0 · Expansión | 969 | 180 | 1.149 |
| TR | Normalizar · Reubicar | 146 | 0 | 146 |

Cómo interpretar las reglas de negocio Las RN se asignan a la primera versión en la que participa su módulo y actúan como contrato. Una regla relacionada exclusivamente con una función diferida se vuelve exigible cuando esa función entra en alcance; su inclusión temprana no obliga a construir la función antes de tiempo.

## 5.1 Vista por módulo

| Mód. | Nombre | P0 | P1 | P2 | TR | RN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Usuarios y preferencias | 25 | 27 | 4 | 0 | 18 |
| M02 | Catálogo musical | 56 | 40 | 0 | 0 | 26 |
| M03 | Reproducción, letras y sincronización | 114 | 9 | 0 | 0 | 34 |
| M04 | Traducciones multilingües y anotaciones | 130 | 27 | 0 | 0 | 44 |
| M05 | Aprendizaje del japonés y análisis lingüístico | 180 | 25 | 0 | 0 | 49 |
| M06 | Herramientas de estudio, práctica y progreso | 58 | 55 | 0 | 146 | 56 |
| M07 | Sesiones y repetición espaciada | 77 | 127 | 0 | 0 | 55 |
| M08 | Preguntas, ejercicios y minijuegos | 138 | 72 | 20 | 0 | 60 |
| M09 | Progreso dentro de la canción | 136 | 77 | 0 | 0 | 60 |
| M10 | Biblioteca, listas y campañas | 0 | 95 | 135 | 0 | 60 |
| M11 | Logros, colecciones y recompensas | 0 | 0 | 230 | 0 | 60 |
| M12 | Personajes guía y personalización | 0 | 0 | 230 | 0 | 60 |
| M13 | Dirección visual y efectos | 0 | 170 | 60 | 0 | 60 |
| M14 | Comunidad y colaboración | 0 | 0 | 230 | 0 | 60 |
| M15 | Gestión editorial y moderación | 140 | 30 | 60 | 0 | 60 |
| M16 | Notificaciones y comunicaciones | 0 | 230 | 0 | 0 | 60 |
| M17 | Estadísticas y reportes | 0 | 230 | 0 | 0 | 60 |
| M18 | Seguridad, roles y auditoría | 130 | 100 | 0 | 0 | 60 |
| M19 | Administración y catálogos | 125 | 105 | 0 | 0 | 60 |

# 6. Alcance funcional por módulo

La tabla siguiente expresa la decisión de producto. Los rangos exactos se repiten en el anexo de trazabilidad para facilitar su importación posterior al backlog.

| Mód. | Destino | RF incluidos | Decisión de alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | MVP 1.0 | RF-M01-001–006, RF-M01-010–011, RF-M01-014–017, RF-M01-019–020, RF-M01-022–024, RF-M01-028, RF-M01-030–031, RF-M01-034, RF-M01-048, RF-M01-051–052, RF-M01-056 | Cuenta básica; español como interfaz y traducción principal; presentación de japonés; accesibilidad, privacidad y consentimiento mínimos. |
| M01 | V1.1 | RF-M01-007–009, RF-M01-012–013, RF-M01-018, RF-M01-021, RF-M01-025–027, RF-M01-029, RF-M01-032–033, RF-M01-035–043, RF-M01-049–050, RF-M01-053–055 | Ciclo de vida ampliado, exportación, variantes regionales, ayudas educativas, metas, sincronización y preferencias avanzadas. |
| M01 | V2.0 | RF-M01-044–047 | Temas, personaje guía y personalización visual avanzada. |
| M02 | MVP 1.0 | RF-M02-001–008, RF-M02-012–013, RF-M02-026–031, RF-M02-037–045, RF-M02-047, RF-M02-050, RF-M02-067–089, RF-M02-091–096 | Artista, obra, grabación, fuente de YouTube, créditos esenciales, derechos, disponibilidad, búsqueda y procedencia. |
| M02 | V1.1 | RF-M02-009–011, RF-M02-014–025, RF-M02-032–036, RF-M02-046, RF-M02-048–049, RF-M02-051–066, RF-M02-090 | Álbumes y ediciones, relaciones derivadas, géneros, franquicias, metadatos y publicación avanzada. |
| M03 | MVP 1.0 | RF-M03-001–087, RF-M03-097–123 | Letra japonesa, estructura, tokens, sincronización, reproductor incrustado, resaltado, accesibilidad y edición de línea de tiempo. |
| M03 | V1.1 | RF-M03-088–096 | Repetición por sección/A–B, marcadores, pausas y automatizaciones avanzadas de práctica. |
| M04 | MVP 1.0 | RF-M04-001–051, RF-M04-054–072, RF-M04-085–099, RF-M04-111–116, RF-M04-119–157 | Traducción al español literal y natural, alineación, notas, presentación sincronizada, autoría y flujo editorial. |
| M04 | V1.1 | RF-M04-052–053, RF-M04-073–084, RF-M04-100–110, RF-M04-117–118 | Traducción cantable/creativa, variantes e idiomas adicionales, terminología gobernada y comparación multilingüe. |
| M05 | MVP 1.0 | RF-M05-001–017, RF-M05-022–025, RF-M05-028–072, RF-M05-083–102, RF-M05-106–155, RF-M05-162–205 | Lecturas, furigana, romaji, vocabulario, kanji, morfología, gramática, JLPT orientativo, panel de análisis y validación. |
| M05 | V1.1 | RF-M05-018–021, RF-M05-026–027, RF-M05-073–082, RF-M05-103–105, RF-M05-156–161 | Ocurrencias complejas, alternativas, lexicografía enriquecida, etimología y ejemplos educativos avanzados. |
| M06 | MVP 1.0 | RF-M06-001–017, RF-M06-020, RF-M06-171–185, RF-M06-199–205, RF-M06-221, RF-M06-234, RF-M06-236, RF-M06-240–241, RF-M06-243, RF-M06-247–257, RF-M06-259 | Perfil de aprendizaje, evidencias y dominio general, metas, privacidad, accesibilidad, integridad y guardado seguro. |
| M06 | V1.1 | RF-M06-018–019, RF-M06-041–065, RF-M06-208–212, RF-M06-219–220, RF-M06-222–233, RF-M06-235, RF-M06-237–239, RF-M06-242, RF-M06-244–246, RF-M06-258 | Tarjetas personales, rachas, sincronización, importación/exportación y controles avanzados conservados en M06. |
| M06 | Reubicar | RF-M06-021–040, RF-M06-066–170, RF-M06-186–198, RF-M06-206–207, RF-M06-213–218 | Funciones heredadas que deben trasladarse a M07, M08, M09/M17, M10, M11/M13 y M16 antes del backlog técnico. |
| M07 | MVP 1.0 | RF-M07-001–009, RF-M07-015–025, RF-M07-096–121, RF-M07-143–152, RF-M07-184–204 | Sesión manual por canción, ejecución, respuesta, resumen, recuperación, evidencia, privacidad y accesibilidad. |
| M07 | V1.1 | RF-M07-010–014, RF-M07-026–095, RF-M07-122–142, RF-M07-153–183 | Colas complejas, repetición espaciada, programación, pronósticos, planificación, migración y operación sin conexión. |
| M08 | MVP 1.0 | RF-M08-001–015, RF-M08-018, RF-M08-020–024, RF-M08-026, RF-M08-028–031, RF-M08-033, RF-M08-041, RF-M08-046–047, RF-M08-051–053, RF-M08-058–060, RF-M08-063, RF-M08-065–069, RF-M08-071–073, RF-M08-076–078, RF-M08-081–083, RF-M08-085–086, RF-M08-089–106, RF-M08-108–109, RF-M08-114–121, RF-M08-125–140, RF-M08-142–143, RF-M08-148, RF-M08-150, RF-M08-152–165, RF-M08-206–218, RF-M08-221–230 | Banco mínimo, completar espacios con opciones, ejercicios contextuales seleccionados, intentos, corrección, retroalimentación y evidencia. |
| M08 | V1.1 | RF-M08-016–017, RF-M08-019, RF-M08-025, RF-M08-027, RF-M08-032, RF-M08-034–040, RF-M08-042–045, RF-M08-048–050, RF-M08-054–057, RF-M08-061–062, RF-M08-064, RF-M08-070, RF-M08-074–075, RF-M08-079–080, RF-M08-084, RF-M08-087–088, RF-M08-107, RF-M08-110–113, RF-M08-122–124, RF-M08-141, RF-M08-144–147, RF-M08-149, RF-M08-151, RF-M08-166–185, RF-M08-219–220 | Tipos de ejercicio adicionales, rúbricas, pistas y adaptación progresiva de dificultad. |
| M08 | V2.0 | RF-M08-186–205 | Minijuegos, rondas, vidas, combos, puntuaciones y presentación asociada. |
| M09 | MVP 1.0 | RF-M09-001–009, RF-M09-016–034, RF-M09-046–060, RF-M09-069–110, RF-M09-131–155, RF-M09-176–183, RF-M09-189, RF-M09-192–194, RF-M09-200–213 | Seguimiento privado por canción, mapa básico, cobertura, competencias, reanudación, acciones y calidad del cálculo. |
| M09 | V1.1 | RF-M09-010–015, RF-M09-035–045, RF-M09-061–068, RF-M09-111–130, RF-M09-156–175, RF-M09-184–188, RF-M09-190–191, RF-M09-195–199 | Hitos, finalización, historial comparativo, migraciones, compartición e integraciones ampliadas. |
| M10 | V1.1 | RF-M10-001–055, RF-M10-191–230 | Biblioteca y listas personales internas, más privacidad, accesibilidad e integridad. |
| M10 | V2.0 | RF-M10-056–190 | Listas públicas/curadas/colaborativas, campañas, participación, descubrimiento y recomendaciones. |
| M11 | V2.0 | RF-M11-001–230 | Logros, colecciones, títulos, puntos, recompensas e inventario. |
| M12 | V2.0 | RF-M12-001–230 | Personajes guía, atuendos, emociones, diálogos, emotes y personalización. |
| M13 | V1.1 | RF-M13-001–120, RF-M13-181–230 | Base de temas, escenarios, paletas, recursos, composición adaptable, accesibilidad y rendimiento. |
| M13 | V2.0 | RF-M13-121–180 | Efectos, partículas, visualizadores y sincronización visual musical avanzada. |
| M14 | V2.0 | RF-M14-001–230 | Perfiles comunitarios, relaciones, publicaciones, conversaciones, contribuciones y comunidades. |
| M15 | MVP 1.0 | RF-M15-001–090, RF-M15-151–180, RF-M15-211–230 | Objetos y revisiones editoriales, publicación, derechos/licencias, aplicación por tipo de contenido e integración segura. |
| M15 | V1.1 | RF-M15-181–210 | Operación editorial, transparencia, calidad y accesibilidad ampliadas. |
| M15 | V2.0 | RF-M15-091–150 | Reportes comunitarios, investigaciones, acciones de moderación y apelaciones. |
| M16 | V1.1 | RF-M16-001–230 | Centro interno de notificaciones, preferencias, plantillas, recordatorios y entrega; canales externos quedan condicionados. |
| M17 | V1.1 | RF-M17-001–230 | Métricas, estadísticas, paneles, informes y exportaciones posteriores a la estabilización del modelo canónico. |
| M18 | MVP 1.0 | RF-M18-001–015, RF-M18-021–045, RF-M18-061–075, RF-M18-091–110, RF-M18-151–165, RF-M18-181–195, RF-M18-206–230 | Identidad, acceso, sesiones, roles mínimos, controles, auditoría e integración segura. |
| M18 | V1.1 | RF-M18-016–020, RF-M18-046–060, RF-M18-076–090, RF-M18-111–150, RF-M18-166–180, RF-M18-196–205 | MFA y recuperación ampliada, dispositivos/tokens avanzados, privilegios, incidentes e investigaciones completas. |
| M19 | MVP 1.0 | RF-M19-001–020, RF-M19-031–050, RF-M19-061–080, RF-M19-151–175, RF-M19-181–200, RF-M19-211–230 | Catálogos y entradas mínimos, parámetros, publicación versionada, operación administrativa e integración. |
| M19 | V1.1 | RF-M19-021–030, RF-M19-051–060, RF-M19-081–150, RF-M19-176–180, RF-M19-201–210 | Jerarquías, localización ampliada, flujos, límites, calendarios, retención e importaciones avanzadas. |

# 7. Flujos funcionales y trazabilidad transversal

| Flujo | Nombre | Módulos | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Cuenta y acceso | M01, M18, M19 | La cuenta se registra, verifica, autentica y autoriza con valores configurados y evidencia de auditoría. |
| F02 | Curaduría musical | M02, M15, M18, M19 | Un editor registra la canción y su fuente; derechos, procedencia, revisión y publicación quedan controlados. |
| F03 | Letra sincronizada | M03, M15, M18 | La letra se estructura y sincroniza con la grabación exacta; la revisión publicada permanece identificable. |
| F04 | Traducción al español | M04, M15 | La traducción literal/natural se alinea con la letra y conserva autoría, revisión y notas. |
| F05 | Análisis japonés | M05, M15 | Lecturas, furigana, romaji, vocabulario, kanji y gramática se vinculan a tokens canónicos. |
| F06 | Reproducción educativa | M01, M03, M04, M05 | El usuario reproduce y cambia ayudas sin perder la línea activa ni alterar el contenido canónico. |
| F07 | Actividad contextual | M07, M08, M06 | El usuario inicia una actividad, responde, recibe evaluación y produce evidencia confirmada. |
| F08 | Progreso por canción | M06, M09 | La evidencia alimenta cobertura y progreso privado sin confundir exposición, práctica y dominio. |
| F09 | Continuidad | M01, M07, M09 | El sistema conserva preferencias, respuestas confirmadas y punto de reanudación. |
| F10 | Gobierno y seguridad | M15, M18, M19 | Contenido, permisos, catálogos y acciones administrativas permanecen versionados y auditables. |

## 7.1 Orden de habilitación recomendado

Fundación: M18 y M19 mínimos, junto con M01 para identidad y preferencias.

Contenido canónico: M02, M03, M04 y M05 con curaduría de M15.

Experiencia de aprendizaje: presentación integrada de M03–M05 y preferencias de M01.

Práctica: M08 con la ejecución mínima de M07.

Evidencia y progreso: M06 y M09.

Estabilización del recorrido completo antes de incorporar P1 o P2.

# 8. Fuera del MVP 1.0

Listas públicas, colaborativas o curadas; campañas y recomendaciones de descubrimiento.

Logros, puntos, colecciones, inventario, recompensas y niveles motivacionales.

Personajes guía, diálogos, atuendos, emotes y personalización desbloqueable.

Partículas, visualizadores y efectos complejos sincronizados con la música; el MVP utiliza una presentación funcional y accesible.

Perfiles comunitarios, seguidores, publicaciones, comentarios, reacciones, mensajería y grupos.

Reportes de usuarios, investigaciones de comunidad, sanciones y apelaciones; se conserva únicamente el flujo editorial interno necesario.

Canales externos de notificación, automatizaciones de mensajería y comunicaciones masivas.

Paneles transversales e informes completos; el MVP muestra únicamente el progreso funcional de la canción.

Operación sin conexión, migraciones complejas de algoritmos y sincronización avanzada entre varios dispositivos.

Traducción, transcripción o análisis mediante servicios externos; tampoco se incluye scraping automático.

Fuera del MVP no significa eliminado Los requisitos P1 y P2 permanecen en la línea base y conservan sus identificadores. Solo quedan excluidos de la primera entrega para impedir que el alcance completo bloquee la validación del valor principal.

# 9. Normalización necesaria antes del backlog

M06 conserva requisitos redactados antes de separar formalmente M07–M17. Implementarlos literalmente en ambos módulos produciría duplicación de entidades, servicios y reglas. Se adopta la siguiente decisión de propiedad canónica:

| Rango heredado | Propietario | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| RF-M06-021–040 | M10 | Biblioteca, listas y organización personal |
| RF-M06-066–115 | M07 | Programación, repetición espaciada y sesiones |
| RF-M06-116–170 | M08 | Banco de ejercicios, intentos, evaluación y pruebas |
| RF-M06-186–191 | M17 / M09 | Estadísticas y progreso específico por canción |
| RF-M06-192–198 | M17 | Progreso por nivel, estadísticas y exportación |
| RF-M06-206–207 | M16 | Recordatorios y horarios silenciosos |
| RF-M06-213–218 | M11 / M13 | Logros, experiencia, niveles y celebraciones |

Regla de trazabilidad Los identificadores heredados no se borran del maestro. Se marcan como reubicados y se enlazan con los requisitos canónicos del módulo propietario. El backlog no debe crear dos historias para el mismo comportamiento.

# 10. Criterios de salida del MVP

| Código | Área | Criterio |
| --- | --- | --- |
| CE-01 | Cuenta | Una persona puede registrarse, iniciar sesión y acceder únicamente a acciones autorizadas. |
| CE-02 | Catálogo | Puede localizar y abrir una canción publicada con artista, grabación y fuente correctos. |
| CE-03 | Reproducción | El video incrustado se reproduce y la línea japonesa activa cambia según la sincronización publicada. |
| CE-04 | Presentación | El usuario puede consultar japonés, furigana/kana, romaji y español conforme a las opciones P0. |
| CE-05 | Análisis | Una línea puede abrir lecturas, vocabulario, kanji y gramática vinculados sin copiar ni desalinear el texto fuente. |
| CE-06 | Ejercicio | La modalidad de completar espacios con opciones registra respuesta, corrección y retroalimentación reproducibles. |
| CE-07 | Progreso | Una evidencia confirmada actualiza el progreso privado de la canción una sola vez y puede explicarse. |
| CE-08 | Continuidad | Al cerrar y volver, permanecen preferencias, respuestas confirmadas y punto de reanudación. |
| CE-09 | Curaduría | Un actor autorizado puede preparar y publicar el contenido completo sin editar directamente la base de datos. |
| CE-10 | Derechos | Toda canción, letra, traducción y recurso publicado conserva procedencia, estado y alcance de uso. |
| CE-11 | Privacidad | Progreso, respuestas y notas no son públicos ni se comparten sin una función y acción explícitas. |
| CE-12 | Independencia | Durante el flujo no se invoca ninguna API externa distinta del reproductor incrustado de YouTube. |
| CE-13 | Accesibilidad | El recorrido esencial funciona mediante teclado y no depende únicamente de color o animación. |
| CE-14 | Auditoría | Publicaciones, cambios protegidos y correcciones administrativas conservan actor, fecha, motivo y objeto. |

Estos criterios son puertas funcionales de alcance. Sus umbrales de rendimiento, disponibilidad, seguridad, compatibilidad y accesibilidad se fijarán en el documento de requerimientos no funcionales.

# 11. Riesgos y control de cambios

| Riesgo | Efecto | Control de alcance |
| --- | --- | --- |
| Derechos de letras y traducciones | Bloqueo de publicación | Curaduría, procedencia y alcance de uso obligatorios desde M02/M04/M15. |
| Disponibilidad o cambios de YouTube | Reproducción interrumpida | Separar fuente audiovisual de contenido educativo y permitir sustitución controlada de la referencia. |
| Volumen editorial | El catálogo crece más lento que el software | Validar primero una cadena completa de curaduría y después dimensionar el plan de contenidos. |
| Ambigüedad lingüística | Correcciones injustas | Usar revisiones, respuestas alternativas, reportes y recalificación trazable. |
| Duplicación entre módulos | Datos y reglas contradictorios | Aplicar la normalización de M06 y un único propietario canónico por objeto. |
| Alcance expansivo | El MVP no termina | Todo RF nuevo debe indicar prioridad, versión, módulo propietario y efecto sobre los criterios CE-01–CE-14. |

## 11.1 Regla de cambio

Un requisito cambia de versión únicamente mediante una decisión registrada que identifique el requisito, motivo, dependencias, costo o riesgo esperado y criterios de salida afectados. Agregar una pantalla, algoritmo o integración sin identificador de trazabilidad no modifica esta línea base.

# 12. Próximo entregable

Requerimientos no funcionales medibles del MVP Con el alcance funcional delimitado, el siguiente documento debe fijar rendimiento, disponibilidad, respaldo, seguridad, privacidad, accesibilidad, compatibilidad, observabilidad, escalabilidad y recuperación mediante valores verificables. Después podrán redactarse casos de uso y criterios de aceptación detallados únicamente para los RF P0.

# Anexo A. Matriz exacta de trazabilidad de RF

Cada identificador RF-M01–RF-M19 aparece exactamente una vez en una de las decisiones siguientes. Los rangos usan numeración inclusiva.

| Mód. | Destino | Cant. | Identificadores | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | MVP 1.0 | 25 | RF-M01-001–006, RF-M01-010–011, RF-M01-014–017, RF-M01-019–020, RF-M01-022–024, RF-M01-028, RF-M01-030–031, RF-M01-034, RF-M01-048, RF-M01-051–052, RF-M01-056 | Cuenta básica; español como interfaz y traducción principal; presentación de japonés; accesibilidad, privacidad y consentimiento mínimos. |
| M01 | V1.1 | 27 | RF-M01-007–009, RF-M01-012–013, RF-M01-018, RF-M01-021, RF-M01-025–027, RF-M01-029, RF-M01-032–033, RF-M01-035–043, RF-M01-049–050, RF-M01-053–055 | Ciclo de vida ampliado, exportación, variantes regionales, ayudas educativas, metas, sincronización y preferencias avanzadas. |
| M01 | V2.0 | 4 | RF-M01-044–047 | Temas, personaje guía y personalización visual avanzada. |
| M02 | MVP 1.0 | 56 | RF-M02-001–008, RF-M02-012–013, RF-M02-026–031, RF-M02-037–045, RF-M02-047, RF-M02-050, RF-M02-067–089, RF-M02-091–096 | Artista, obra, grabación, fuente de YouTube, créditos esenciales, derechos, disponibilidad, búsqueda y procedencia. |
| M02 | V1.1 | 40 | RF-M02-009–011, RF-M02-014–025, RF-M02-032–036, RF-M02-046, RF-M02-048–049, RF-M02-051–066, RF-M02-090 | Álbumes y ediciones, relaciones derivadas, géneros, franquicias, metadatos y publicación avanzada. |
| M03 | MVP 1.0 | 114 | RF-M03-001–087, RF-M03-097–123 | Letra japonesa, estructura, tokens, sincronización, reproductor incrustado, resaltado, accesibilidad y edición de línea de tiempo. |
| M03 | V1.1 | 9 | RF-M03-088–096 | Repetición por sección/A–B, marcadores, pausas y automatizaciones avanzadas de práctica. |
| M04 | MVP 1.0 | 130 | RF-M04-001–051, RF-M04-054–072, RF-M04-085–099, RF-M04-111–116, RF-M04-119–157 | Traducción al español literal y natural, alineación, notas, presentación sincronizada, autoría y flujo editorial. |
| M04 | V1.1 | 27 | RF-M04-052–053, RF-M04-073–084, RF-M04-100–110, RF-M04-117–118 | Traducción cantable/creativa, variantes e idiomas adicionales, terminología gobernada y comparación multilingüe. |
| M05 | MVP 1.0 | 180 | RF-M05-001–017, RF-M05-022–025, RF-M05-028–072, RF-M05-083–102, RF-M05-106–155, RF-M05-162–205 | Lecturas, furigana, romaji, vocabulario, kanji, morfología, gramática, JLPT orientativo, panel de análisis y validación. |
| M05 | V1.1 | 25 | RF-M05-018–021, RF-M05-026–027, RF-M05-073–082, RF-M05-103–105, RF-M05-156–161 | Ocurrencias complejas, alternativas, lexicografía enriquecida, etimología y ejemplos educativos avanzados. |
| M06 | MVP 1.0 | 58 | RF-M06-001–017, RF-M06-020, RF-M06-171–185, RF-M06-199–205, RF-M06-221, RF-M06-234, RF-M06-236, RF-M06-240–241, RF-M06-243, RF-M06-247–257, RF-M06-259 | Perfil de aprendizaje, evidencias y dominio general, metas, privacidad, accesibilidad, integridad y guardado seguro. |
| M06 | V1.1 | 55 | RF-M06-018–019, RF-M06-041–065, RF-M06-208–212, RF-M06-219–220, RF-M06-222–233, RF-M06-235, RF-M06-237–239, RF-M06-242, RF-M06-244–246, RF-M06-258 | Tarjetas personales, rachas, sincronización, importación/exportación y controles avanzados conservados en M06. |
| M06 | Reubicar | 146 | RF-M06-021–040, RF-M06-066–170, RF-M06-186–198, RF-M06-206–207, RF-M06-213–218 | Funciones heredadas que deben trasladarse a M07, M08, M09/M17, M10, M11/M13 y M16 antes del backlog técnico. |
| M07 | MVP 1.0 | 77 | RF-M07-001–009, RF-M07-015–025, RF-M07-096–121, RF-M07-143–152, RF-M07-184–204 | Sesión manual por canción, ejecución, respuesta, resumen, recuperación, evidencia, privacidad y accesibilidad. |
| M07 | V1.1 | 127 | RF-M07-010–014, RF-M07-026–095, RF-M07-122–142, RF-M07-153–183 | Colas complejas, repetición espaciada, programación, pronósticos, planificación, migración y operación sin conexión. |
| M08 | MVP 1.0 | 138 | RF-M08-001–015, RF-M08-018, RF-M08-020–024, RF-M08-026, RF-M08-028–031, RF-M08-033, RF-M08-041, RF-M08-046–047, RF-M08-051–053, RF-M08-058–060, RF-M08-063, RF-M08-065–069, RF-M08-071–073, RF-M08-076–078, RF-M08-081–083, RF-M08-085–086, RF-M08-089–106, RF-M08-108–109, RF-M08-114–121, RF-M08-125–140, RF-M08-142–143, RF-M08-148, RF-M08-150, RF-M08-152–165, RF-M08-206–218, RF-M08-221–230 | Banco mínimo, completar espacios con opciones, ejercicios contextuales seleccionados, intentos, corrección, retroalimentación y evidencia. |
| M08 | V1.1 | 72 | RF-M08-016–017, RF-M08-019, RF-M08-025, RF-M08-027, RF-M08-032, RF-M08-034–040, RF-M08-042–045, RF-M08-048–050, RF-M08-054–057, RF-M08-061–062, RF-M08-064, RF-M08-070, RF-M08-074–075, RF-M08-079–080, RF-M08-084, RF-M08-087–088, RF-M08-107, RF-M08-110–113, RF-M08-122–124, RF-M08-141, RF-M08-144–147, RF-M08-149, RF-M08-151, RF-M08-166–185, RF-M08-219–220 | Tipos de ejercicio adicionales, rúbricas, pistas y adaptación progresiva de dificultad. |
| M08 | V2.0 | 20 | RF-M08-186–205 | Minijuegos, rondas, vidas, combos, puntuaciones y presentación asociada. |
| M09 | MVP 1.0 | 136 | RF-M09-001–009, RF-M09-016–034, RF-M09-046–060, RF-M09-069–110, RF-M09-131–155, RF-M09-176–183, RF-M09-189, RF-M09-192–194, RF-M09-200–213 | Seguimiento privado por canción, mapa básico, cobertura, competencias, reanudación, acciones y calidad del cálculo. |
| M09 | V1.1 | 77 | RF-M09-010–015, RF-M09-035–045, RF-M09-061–068, RF-M09-111–130, RF-M09-156–175, RF-M09-184–188, RF-M09-190–191, RF-M09-195–199 | Hitos, finalización, historial comparativo, migraciones, compartición e integraciones ampliadas. |
| M10 | V1.1 | 95 | RF-M10-001–055, RF-M10-191–230 | Biblioteca y listas personales internas, más privacidad, accesibilidad e integridad. |
| M10 | V2.0 | 135 | RF-M10-056–190 | Listas públicas/curadas/colaborativas, campañas, participación, descubrimiento y recomendaciones. |
| M11 | V2.0 | 230 | RF-M11-001–230 | Logros, colecciones, títulos, puntos, recompensas e inventario. |
| M12 | V2.0 | 230 | RF-M12-001–230 | Personajes guía, atuendos, emociones, diálogos, emotes y personalización. |
| M13 | V1.1 | 170 | RF-M13-001–120, RF-M13-181–230 | Base de temas, escenarios, paletas, recursos, composición adaptable, accesibilidad y rendimiento. |
| M13 | V2.0 | 60 | RF-M13-121–180 | Efectos, partículas, visualizadores y sincronización visual musical avanzada. |
| M14 | V2.0 | 230 | RF-M14-001–230 | Perfiles comunitarios, relaciones, publicaciones, conversaciones, contribuciones y comunidades. |
| M15 | MVP 1.0 | 140 | RF-M15-001–090, RF-M15-151–180, RF-M15-211–230 | Objetos y revisiones editoriales, publicación, derechos/licencias, aplicación por tipo de contenido e integración segura. |
| M15 | V1.1 | 30 | RF-M15-181–210 | Operación editorial, transparencia, calidad y accesibilidad ampliadas. |
| M15 | V2.0 | 60 | RF-M15-091–150 | Reportes comunitarios, investigaciones, acciones de moderación y apelaciones. |
| M16 | V1.1 | 230 | RF-M16-001–230 | Centro interno de notificaciones, preferencias, plantillas, recordatorios y entrega; canales externos quedan condicionados. |
| M17 | V1.1 | 230 | RF-M17-001–230 | Métricas, estadísticas, paneles, informes y exportaciones posteriores a la estabilización del modelo canónico. |
| M18 | MVP 1.0 | 130 | RF-M18-001–015, RF-M18-021–045, RF-M18-061–075, RF-M18-091–110, RF-M18-151–165, RF-M18-181–195, RF-M18-206–230 | Identidad, acceso, sesiones, roles mínimos, controles, auditoría e integración segura. |
| M18 | V1.1 | 100 | RF-M18-016–020, RF-M18-046–060, RF-M18-076–090, RF-M18-111–150, RF-M18-166–180, RF-M18-196–205 | MFA y recuperación ampliada, dispositivos/tokens avanzados, privilegios, incidentes e investigaciones completas. |
| M19 | MVP 1.0 | 125 | RF-M19-001–020, RF-M19-031–050, RF-M19-061–080, RF-M19-151–175, RF-M19-181–200, RF-M19-211–230 | Catálogos y entradas mínimos, parámetros, publicación versionada, operación administrativa e integración. |
| M19 | V1.1 | 105 | RF-M19-021–030, RF-M19-051–060, RF-M19-081–150, RF-M19-176–180, RF-M19-201–210 | Jerarquías, localización ampliada, flujos, límites, calendarios, retención e importaciones avanzadas. |

# Anexo B. Matriz exacta de trazabilidad de RN

Las reglas se asignan al primer incremento del módulo. Su aplicación efectiva permanece condicionada a que la capacidad relacionada esté habilitada.

| Mód. | Destino | Cant. | Identificadores | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | MVP 1.0 | 18 | RN-M01-001–018 | Contrato de negocio de usuarios y preferencias. |
| M02 | MVP 1.0 | 26 | RN-M02-001–026 | Contrato de negocio de catálogo musical. |
| M03 | MVP 1.0 | 34 | RN-M03-001–034 | Contrato de negocio de reproducción, letras y sincronización. |
| M04 | MVP 1.0 | 44 | RN-M04-001–044 | Contrato de negocio de traducciones multilingües y anotaciones. |
| M05 | MVP 1.0 | 49 | RN-M05-001–049 | Contrato de negocio de aprendizaje del japonés y análisis lingüístico. |
| M06 | MVP 1.0 | 56 | RN-M06-001–056 | Contrato de negocio de herramientas de estudio, práctica y progreso. |
| M07 | MVP 1.0 | 55 | RN-M07-001–055 | Contrato de negocio de sesiones y repetición espaciada. |
| M08 | MVP 1.0 | 60 | RN-M08-001–060 | Contrato de negocio de preguntas, ejercicios y minijuegos. |
| M09 | MVP 1.0 | 60 | RN-M09-001–060 | Contrato de negocio de progreso dentro de la canción. |
| M10 | V1.1 | 60 | RN-M10-001–060 | Contrato de negocio de biblioteca, listas y campañas. |
| M11 | V2.0 | 60 | RN-M11-001–060 | Contrato de negocio de logros, colecciones y recompensas. |
| M12 | V2.0 | 60 | RN-M12-001–060 | Contrato de negocio de personajes guía y personalización. |
| M13 | V1.1 | 60 | RN-M13-001–060 | Contrato de negocio de dirección visual y efectos. |
| M14 | V2.0 | 60 | RN-M14-001–060 | Contrato de negocio de comunidad y colaboración. |
| M15 | MVP 1.0 | 60 | RN-M15-001–060 | Contrato de negocio de gestión editorial y moderación. |
| M16 | V1.1 | 60 | RN-M16-001–060 | Contrato de negocio de notificaciones y comunicaciones. |
| M17 | V1.1 | 60 | RN-M17-001–060 | Contrato de negocio de estadísticas y reportes. |
| M18 | MVP 1.0 | 60 | RN-M18-001–060 | Contrato de negocio de seguridad, roles y auditoría. |
| M19 | MVP 1.0 | 60 | RN-M19-001–060 | Contrato de negocio de administración y catálogos. |

# Anexo C. Dependencias del MVP

| Módulo | Depende de | Razón |
| --- | --- | --- |
| M01 | M18, M19 | Identidad segura, estados y valores predeterminados. |
| M02 | M15, M18, M19 | Publicación, derechos, permisos y catálogos. |
| M03 | M02, M15 | Grabación exacta y revisión editorial de letra/sincronización. |
| M04 | M03, M15 | Letra y unidades canónicas; revisión y autoría de traducción. |
| M05 | M03, M15 | Tokens canónicos y aprobación de contenido lingüístico. |
| M07 | M01, M06, M08, M18 | Preferencias, objetos de estudio, evaluación y autorización. |
| M08 | M03, M04, M05, M15 | Fuentes contextuales y revisión de preguntas. |
| M06 | M07, M08 | Eventos y resultados confirmados como evidencias. |
| M09 | M03, M05, M06, M08 | Mapa de canción, objetos lingüísticos, evidencia y resultados. |
| M15 | M18, M19 | Permisos, auditoría, estados, motivos y flujos mínimos. |
| M18 | M19 | Parámetros y políticas versionadas sin almacenar secretos en M19. |
| M19 | M18 | Toda operación administrativa se autoriza y audita. |