ESPECIFICACIÓN NO FUNCIONAL DEL MVP

Requerimientos no funcionales medibles

Plataforma de aprendizaje de japonés mediante canciones

| Control | Valor |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 - Línea base propuesta |
| Fecha | 22 de julio de 2026 |
| Fuente | Documento Maestro M01-M19 y alcance priorizado del MVP |
| Cobertura | 150 RNF medibles; CE-01 a CE-14; F01 a F10 |
| Estado | Listo para arquitectura, casos de uso y plan de pruebas |

Decisión vinculante. El documento define objetivos verificables e independientes del stack. Español es el idioma visible inicial; el contenido y las listas son internos; la única dependencia externa permitida es el reproductor incrustado de YouTube.

# Contenido

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Control, objetivo y alcance |
| 2 | Convenciones de medición |
| 3 | Línea base y puertas de liberación |
| 4-15 | Catálogo RNF por dominio |
| 16 | Trazabilidad a criterios, flujos y módulos |
| 17 | Plan de verificación y expediente de liberación |
| 18 | Supuestos, exclusiones y control de cambios |
| 19 | Referencias normativas |
| A | Resumen de umbrales globales |

# 1. Control, objetivo y alcance

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Documento fuente | Documento Maestro de Requerimientos M01-M19 |
| Línea base funcional | 3.843 RF y 1.002 reglas de negocio únicas |
| Alcance | MVP 1.0: 1.309 RF P0, reglas P0 aplicables y recorridos CE-01 a CE-14 |
| Naturaleza | Especificación medible, independiente de tecnología y obligatoria para la liberación |
| Idiomas | Español visible; datos preparados para multilingüismo; japonés con Unicode y semántica propia |
| Dependencia externa | Solo reproductor incrustado de YouTube; ninguna API externa de traducción, diccionario, búsqueda o análisis |

## 1.1 Objetivo

Convertir las cualidades esperadas del MVP en obligaciones comprobables. Cada requisito identifica el comportamiento esperado, un umbral cuantitativo o criterio binario y la evidencia necesaria para aprobarlo.

## 1.2 Aplicación

Los RNF se aplican a la aplicación web, servicios propios, persistencia, procesos editoriales y operación. La medición de YouTube se separa de los SLO internos, pero la respuesta del sistema ante su lentitud o indisponibilidad sí es obligatoria.

Todos los RNF son P0. Un RNF de esta línea base no representa una función adicional. Es una condición de calidad para que los RF P0 puedan considerarse terminados. Las obligaciones periódicas se verifican antes del lanzamiento mediante configuración o simulacro y después se mantienen en operación.

# 2. Convenciones de medición

| Término | Uso en este documento |
| --- | --- |
| p75 / p95 / p99 | Percentil bajo el cual cae el 75 %, 95 % o 99 % de las observaciones. |
| SLO | Objetivo interno de nivel de servicio medido durante una ventana definida. |
| RUM | Medición desde sesiones reales; sustituye progresivamente la evidencia de laboratorio. |
| RPO | Máxima antigüedad de los datos que se acepta perder después de una interrupción. |
| RTO | Tiempo máximo para recuperar el servicio crítico después de declarar el incidente. |
| Pre | Evidencia necesaria antes de liberar el MVP. |
| Op | Evidencia recurrente durante la operación del MVP. |
| Flujo crítico | Cualquiera de F01-F10 o de las puertas CE-01 a CE-14. |

## 2.1 Perfiles de prueba

| Perfil | Condición |
| --- | --- |
| Servidor | Ambiente equivalente a producción, datos nominales, cachés calentadas y sin tareas ajenas no declaradas. |
| Móvil de laboratorio | Vista 360 x 800 CSS px, CPU limitada 4x, 1,6 Mbps de bajada y 150 ms RTT. |
| Escritorio de laboratorio | Vista 1.366 x 768 CSS px, 10 Mbps de bajada y 80 ms RTT. |
| Carga | 100 usuarios activos, 20 solicitudes/s por 30 min; ráfaga 60 solicitudes/s por 2 min. |
| Canción patrón | Revisión publicada con sincronización conocida, 300 líneas, 3.000 tokens y ayudas completas. |

# 3. Línea base y puertas de liberación

| Dom. | Área | Rango | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| MED | Medición, conformidad y gobierno de calidad | RNF-MVP-001 a 010 | 10 |
| REN | Rendimiento y sincronización | RNF-MVP-011 a 025 | 15 |
| DIS | Disponibilidad, confiabilidad y degradación | RNF-MVP-026 a 037 | 12 |
| CAP | Capacidad y escalabilidad | RNF-MVP-038 a 045 | 8 |
| SEG | Seguridad de aplicación y acceso | RNF-MVP-046 a 067 | 22 |
| PRI | Privacidad y protección de datos | RNF-MVP-068 a 079 | 12 |
| REC | Respaldo, recuperación y continuidad | RNF-MVP-080 a 089 | 10 |
| ACC | Accesibilidad, usabilidad e internacionalización | RNF-MVP-090 a 109 | 20 |
| COM | Compatibilidad y portabilidad | RNF-MVP-110 a 119 | 10 |
| OBS | Observabilidad y auditabilidad | RNF-MVP-120 a 131 | 12 |
| MAN | Mantenibilidad, pruebas y despliegue | RNF-MVP-132 a 143 | 12 |
| DAT | Integridad de datos, contenido y dependencia de YouTube | RNF-MVP-144 a 150 | 7 |
| TOTAL | Línea base no funcional del MVP | RNF-MVP-001 a 150 | 150 |

## 3.1 Regla de aprobación

El candidato se aprueba cuando las evidencias previas pasan, las obligaciones operativas están configuradas y ensayadas, no existen hallazgos críticos abiertos y la trazabilidad cubre la totalidad de la línea base.

| Puerta | Condición de aprobación |
| --- | --- |
| Función | CE-01 a CE-14 aprobados en el mismo candidato |
| Rendimiento | Umbrales REN y CAP cumplidos bajo datos y carga nominal |
| Protección | 0 hallazgos críticos o altos abiertos en seguridad y privacidad |
| Accesibilidad | 0 fallos WCAG 2.2 A/AA en el recorrido esencial |
| Recuperación | Restauración completa dentro de RPO <= 1 h y RTO <= 4 h |
| Integridad | 0 duplicados lógicos, pérdidas confirmadas, huérfanos o publicaciones sin procedencia |
| Operación | Monitoreo, alertas, runbooks y responsables probados |

# 4. Medición, conformidad y gobierno de calidad

Establecer una forma única de medir, aprobar y cambiar los umbrales del MVP sin depender de promedios engañosos ni de decisiones informales.

| Trazabilidad | Cobertura |
| --- | --- |
| Módulos | M01-M19; aplicación transversal a los componentes P0 |
| Criterios y flujos | CE-01 a CE-14; F01 a F10 |

| ID | Requisito | Métrica y umbral | Verificación y evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-MVP-001 | Cobertura de las puertas de salida. Los RNF se aplicarán a todos los criterios de salida y flujos críticos definidos para el MVP. | 100 % de CE-01 a CE-14 y F01 a F10 con evidencia asociada. | Pre: matriz RNF-CE-F revisada y sin celdas vacías. |
| RNF-MVP-002 | Evidencia obligatoria. Cada RNF contará con una evidencia reproducible, responsable, fecha, ambiente, datos y resultado. | 150 de 150 RNF con evidencia aprobada o estado operativo programado. | Pre: expediente de liberación y revisión por QA. |
| RNF-MVP-003 | Carga de referencia. Las pruebas de rendimiento usarán una carga común para que sus resultados sean comparables. | 100 usuarios activos, 20 solicitudes/s durante 30 min y ráfaga de 60 solicitudes/s durante 2 min. | Pre: script, configuración y reporte de carga versionados. |
| RNF-MVP-004 | Conjunto de datos de referencia. Las mediciones usarán un volumen representativo sin reducir artificialmente la complejidad. | 5.000 canciones, 50.000 cuentas, 2 millones de intentos/evidencias y 5 millones de tokens lingüísticos. | Pre: inventario y conteo del conjunto de prueba. |
| RNF-MVP-005 | Paridad de ambientes. El ambiente de pruebas no funcionales reproducirá la clase de configuración, servicios y políticas de producción. | 100 % de diferencias documentadas; ninguna diferencia de seguridad, almacenamiento o caché sin justificación. | Pre: comparación automatizada de configuración y revisión técnica. |
| RNF-MVP-006 | Tamaño mínimo de muestra. Los percentiles se calcularán sobre una muestra suficiente y durante estado estable. | Al menos 30 min y 10.000 operaciones por prueba; si el flujo no alcanza ese volumen, se evalúa el 100 % de sus ejecuciones. | Pre: reporte con muestra, calentamiento y ventana de medición. |
| RNF-MVP-007 | Separación de YouTube. La latencia y disponibilidad propias se medirán sin atribuir al sistema el tiempo interno del reproductor externo. | Métricas internas y externas separadas en el 100 % de los reportes; la degradación del embed sí se prueba. | Pre/Op: trazas diferenciadas y prueba de indisponibilidad externa. |
| RNF-MVP-008 | Tiempo común. Servidores, trabajos y registros usarán una referencia horaria consistente. | UTC; desviación máxima entre componentes de 1 s. | Pre/Op: verificación de sincronización y comparación de marcas de tiempo. |
| RNF-MVP-009 | Percentiles y tasas. Ningún objetivo de rendimiento o confiabilidad se aprobará únicamente con promedios. | Reportar como mínimo p75, p95, p99, tasa de error y tamaño de muestra cuando aplique. | Pre/Op: plantilla de informe y validación automática de campos. |
| RNF-MVP-010 | Control de excepciones. Una desviación no crítica requerirá aprobación formal y no cambiará silenciosamente la línea base. | Excepción con responsable, riesgo, compensación y vencimiento máximo de 30 días; 0 excepciones para fallas críticas de seguridad, privacidad, integridad o accesibilidad del flujo esencial. | Pre/Op: registro de excepciones y bloqueo automático de liberación. |

# 5. Rendimiento y sincronización

Garantizar que la experiencia de búsqueda, reproducción educativa, consulta lingüística, práctica y guardado responda con fluidez bajo la carga de referencia.

| Trazabilidad | Cobertura |
| --- | --- |
| Módulos | M01-M09, M15, M18 y M19 |
| Criterios y flujos | CE-01 a CE-09, CE-12 y CE-13; F01 a F09 |

| ID | Requisito | Métrica y umbral | Verificación y evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-MVP-011 | Carga visual principal. Las páginas esenciales alcanzarán el umbral bueno de Largest Contentful Paint. | LCP <= 2,5 s en al menos el percentil 75 de visitas elegibles. | Pre/Op: medición de campo; laboratorio equivalente mientras no exista muestra real. |
| RNF-MVP-012 | Respuesta a interacción. Las páginas esenciales alcanzarán el umbral bueno de Interaction to Next Paint. | INP <= 200 ms en al menos el percentil 75. | Pre/Op: RUM y prueba interactiva de los flujos CE. |
| RNF-MVP-013 | Estabilidad visual. La carga, el cambio de línea y la aparición del reproductor no provocarán desplazamientos inesperados. | CLS <= 0,10 en al menos el percentil 75. | Pre/Op: RUM y prueba sintética con reproductor reservado. |
| RNF-MVP-014 | Tiempo al primer byte. Las respuestas HTML o equivalentes del sistema llegarán dentro de un límite controlado. | TTFB interno p95 <= 800 ms bajo carga de referencia. | Pre: prueba sintética desde el perfil de red definido. |
| RNF-MVP-015 | Lecturas de API. Las consultas autenticadas y públicas del dominio responderán sin incluir la latencia de YouTube. | p95 <= 500 ms y p99 <= 1.500 ms. | Pre/Op: prueba de carga por endpoint y panel de latencia. |
| RNF-MVP-016 | Escrituras de API. Las operaciones de guardado confirmarán el resultado en un tiempo predecible. | p95 <= 800 ms y p99 <= 2.000 ms. | Pre/Op: carga sobre intentos, progreso, preferencias y edición. |
| RNF-MVP-017 | Búsqueda del catálogo. La búsqueda interna devolverá resultados sobre el conjunto nominal sin depender de servicios externos. | p95 <= 1.000 ms y p99 <= 2.000 ms para 5.000 canciones. | Pre: prueba con consultas frecuentes, parciales y sin resultado. |
| RNF-MVP-018 | Apertura de canción. La ficha educativa estará disponible antes de que el usuario deba esperar por el video. | Contenido propio visible p95 <= 1.500 ms; se excluye la preparación interna del player. | Pre/Op: navegación sintética desde resultados de búsqueda. |
| RNF-MVP-019 | Cambio de ayudas. Activar o desactivar furigana, romaji, traducción y análisis no bloqueará la interfaz. | Respuesta visual p95 <= 200 ms sin solicitud remota innecesaria. | Pre: medición de interacción sobre una canción de tamaño máximo. |
| RNF-MVP-020 | Evaluación de ejercicio. La corrección y retroalimentación de una respuesta se mostrarán con rapidez. | p95 <= 750 ms desde el envío hasta la retroalimentación. | Pre/Op: prueba de ejercicios válidos, inválidos y repetidos. |
| RNF-MVP-021 | Persistencia de progreso. Una evidencia confirmada recibirá acuse y quedará durable sin demoras ambiguas. | Acuse p95 <= 1 s; durabilidad verificable <= 2 s. | Pre: prueba transaccional con reinicio inmediato del proceso. |
| RNF-MVP-022 | Reanudación. El estado confirmado de la canción se recuperará después de cerrar y volver. | Preferencias, respuestas y punto de reanudación disponibles p95 <= 2 s después de autenticar. | Pre: prueba de continuidad CE-08 en dos sesiones. |
| RNF-MVP-023 | Desfase de letra. La línea resaltada respetará la línea de tiempo editorial publicada. | Desfase absoluto p95 <= 250 ms y máximo <= 500 ms en la canción patrón. | Pre: reproducción instrumentada con marcas conocidas. |
| RNF-MVP-024 | Resincronización. Después de buscar, pausar o reanudar, la línea activa se corregirá con rapidez. | p95 <= 300 ms desde el evento confirmado del player. | Pre: 100 operaciones de seek, pausa y reanudación. |
| RNF-MVP-025 | Publicación editorial. Publicar una revisión no dejará al editor esperando ni generará estados parciales. | p95 <= 2 s para hasta 300 líneas, 3.000 tokens y 100 preguntas; confirmación atómica. | Pre: prueba de publicación, conflicto y reversión. |

# 6. Disponibilidad, confiabilidad y degradación

Mantener operativo el recorrido principal, evitar pérdidas y responder de forma controlada ante fallas internas o del reproductor externo.

| Trazabilidad | Cobertura |
| --- | --- |
| Módulos | M01-M09, M15, M18 y M19 |
| Criterios y flujos | CE-01 a CE-14; F01 a F10 |

| ID | Requisito | Métrica y umbral | Verificación y evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-MVP-026 | Disponibilidad mensual. La aplicación y sus servicios propios permanecerán disponibles para las operaciones esenciales. | >= 99,5 % por mes, sin contar mantenimiento planificado dentro del límite definido. | Op: monitor sintético y cálculo mensual del SLO. |
| RNF-MVP-027 | Duración de incidente. Una interrupción interna crítica no permanecerá sin recuperación indefinida. | Ninguna indisponibilidad continua P1 superior a 60 min. | Op: bitácora de incidentes y línea de tiempo. |
| RNF-MVP-028 | Mantenimiento planificado. Las ventanas planificadas serán breves, anunciadas y cuantificables. | <= 2 h/mes, aviso >= 24 h y página de estado visible. | Op: calendario, aviso y medición de ventana. |
| RNF-MVP-029 | Éxito transaccional. Las operaciones esenciales finalizarán correctamente bajo la carga nominal. | >= 99,5 % de registro, login, búsqueda, guardado, evaluación y publicación válidos. | Pre/Op: pruebas de carga y métricas por operación. |
| RNF-MVP-030 | Errores de servidor. Las respuestas 5xx se mantendrán dentro del presupuesto de error. | < 1 % en cualquier ventana de 5 min y < 0,5 % mensual. | Pre/Op: panel, alerta y reporte mensual. |
| RNF-MVP-031 | Reintentos seguros. Las fallas transitorias usarán reintentos limitados sin multiplicar efectos. | Máximo 3 intentos con retroceso exponencial y jitter; 0 efectos duplicados. | Pre: inyección de timeout y revisión de idempotencia. |
| RNF-MVP-032 | Durabilidad de escritura. Una operación confirmada no se perderá por reinicio abrupto de un proceso. | 0 pérdidas en 1.000 escrituras confirmadas sometidas a reinicio controlado. | Pre: prueba de fallas y reconciliación de datos. |
| RNF-MVP-033 | Falla del reproductor. La indisponibilidad de YouTube no bloqueará letra, traducción, análisis ni navegación. | Mensaje y contenido propio utilizables <= 2 s después del error del player. | Pre/Op: simulación de bloqueo de dominios de YouTube. |
| RNF-MVP-034 | Estado de edición. El trabajo editorial en curso tendrá recuperación ante cierre inesperado. | Autoguardado de borrador <= 30 s y recuperación de la última versión guardada en el 100 % de 50 pruebas. | Pre: cierre forzado del navegador y del servicio. |
| RNF-MVP-035 | Idempotencia funcional. Repetir una solicitud por timeout no duplicará intentos, progreso, publicación ni auditoría lógica. | 0 duplicados en 1.000 repeticiones por tipo de operación crítica. | Pre: prueba con la misma clave de idempotencia. |
| RNF-MVP-036 | Apagado controlado. Un despliegue o reinicio drenará las solicitudes ya aceptadas. | Drenaje <= 60 s y 0 solicitudes confirmadas perdidas. | Pre: prueba durante carga sostenida. |
| RNF-MVP-037 | Recuperación de dependencia interna. Al recuperarse una base, cola o caché, el sistema volverá al estado estable sin intervención en datos. | SLO restablecido <= 5 min y 0 corrupción u operaciones huérfanas. | Pre: prueba de recuperación por dependencia. |

# 7. Capacidad y escalabilidad

Probar que el MVP soporta el piloto y un crecimiento razonable sin rediseñar las entidades canónicas ni degradar los objetivos críticos.

| Trazabilidad | Cobertura |
| --- | --- |
| Módulos | M01-M09, M15, M18 y M19 |
| Criterios y flujos | CE-01 a CE-14; F01 a F10 |

| ID | Requisito | Métrica y umbral | Verificación y evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-MVP-038 | Carga nominal. El sistema cumplirá los RNF de rendimiento con la carga de referencia completa. | 100 usuarios activos y 20 solicitudes/s durante 30 min; 0 umbrales REN incumplidos. | Pre: prueba de carga integrada con datos nominales. |
| RNF-MVP-039 | Ráfaga. El sistema absorberá una demanda breve tres veces superior sin colapsar. | 60 solicitudes/s durante 2 min; error < 2 % y recuperación del SLO <= 5 min. | Pre: prueba de ráfaga y curva de recuperación. |
| RNF-MVP-040 | Volumen nominal. Las funciones esenciales conservarán comportamiento con el conjunto de datos de referencia. | 5.000 canciones, 50.000 cuentas, 2 millones de evidencias y 5 millones de tokens. | Pre: carga completa y consultas representativas. |
| RNF-MVP-041 | Crecimiento de datos. Triplicar el conjunto nominal no provocará una degradación descontrolada. | Aumento de latencia p95 <= 25 % frente al conjunto nominal. | Pre: prueba comparativa con conjunto 3x. |
| RNF-MVP-042 | Crecimiento de concurrencia. La arquitectura permitirá aumentar capacidad sin cambiar el modelo canónico. | 300 usuarios activos mediante configuración o escalamiento; sin cambio de esquema para lograrlo. | Pre: prueba técnica y revisión de arquitectura. |
| RNF-MVP-043 | Trabajos en segundo plano. Procesos de métricas, limpieza o indexación no desplazarán el tráfico interactivo. | Uso <= 25 % de la capacidad asignada y aumento de p95 interactivo <= 20 %. | Pre/Op: prueba concurrente y métricas de saturación. |
| RNF-MVP-044 | Capacidad de almacenamiento. El agotamiento de almacenamiento se anticipará antes de afectar la escritura. | Aviso al 70 %, alerta crítica al 85 % y pronóstico de 30 días. | Op: alarma probada y reporte de crecimiento. |
| RNF-MVP-045 | Regresión de capacidad. Los cambios relevantes repetirán la prueba de carga antes de liberarse. | Obligatoria si cambia un flujo crítico, consulta principal o volumen esperado >= 20 %. | Pre: regla de CI/CD y evidencia vinculada al cambio. |

# 8. Seguridad de aplicación y acceso

Proteger identidad, sesiones, permisos, contenido editorial y datos educativos mediante controles verificables y una política de denegación por defecto.

| Trazabilidad | Cobertura |
| --- | --- |
| Módulos | M01, M15, M18 y M19; controles transversales sobre M02-M09 |
| Criterios y flujos | CE-01, CE-09, CE-10, CE-11 y CE-14; F01, F02 y F10 |

| ID | Requisito | Métrica y umbral | Verificación y evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-MVP-046 | Línea base ASVS. La aplicación verificará los controles aplicables de OWASP ASVS 5.0. | 100 % de nivel 1 aplicable y controles de nivel 2 seleccionados para autenticación, sesión, acceso, criptografía, registros y protección de datos. | Pre: matriz ASVS con aplicabilidad, prueba y resultado. |
| RNF-MVP-047 | Transporte seguro. Todo tráfico autenticado y administrativo usará HTTPS. | TLS >= 1.2, redirección HTTP, HSTS >= 180 días y 0 contenido mixto. | Pre/Op: escaneo TLS, cabeceras y navegación automatizada. |
| RNF-MVP-048 | Cifrado en reposo. Datos personales, credenciales técnicas y respaldos estarán cifrados en almacenamiento. | 100 % de almacenes y copias sensibles con cifrado fuerte administrado; claves separadas de los datos. | Pre: inventario, configuración y prueba de acceso. |
| RNF-MVP-049 | Contraseñas no reversibles. Las contraseñas nunca se almacenarán ni registrarán en texto claro o con cifrado reversible. | 0 contraseñas recuperables en base, respaldo, logs o trazas. | Pre: inspección de esquema, código y registros. |
| RNF-MVP-050 | Longitud de contraseña. Cuando la contraseña sea el único factor, seguirá la guía vigente de NIST. | Mínimo 15 caracteres, máximo permitido >= 64, espacios y Unicode aceptados, sin reglas de composición arbitrarias. | Pre: pruebas de frontera y casos Unicode. |
| RNF-MVP-051 | Contraseñas comprometidas. El sistema rechazará valores comunes o expuestos y no forzará cambios periódicos sin causa. | Lista de bloqueo vigente; cambio obligatorio solo ante evidencia de compromiso o solicitud del usuario. | Pre: casos de bloqueo y revisión de política. |
| RNF-MVP-052 | Derivación de contraseña. El verificador utilizará una función de hash adaptativa y resistente a memoria. | Parámetros aprobados al momento de implementar; verificación objetivo >= 100 ms en la clase de servidor de producción. | Pre: revisión criptográfica y benchmark documentado. |
| RNF-MVP-053 | Limitación de login. Los intentos automatizados se limitarán sin crear bloqueo permanente explotable. | 5 fallos/cuenta/15 min y 20 fallos/IP/15 min como base configurable; recuperación automática y registro del evento. | Pre/Op: prueba de abuso y alerta. |
| RNF-MVP-054 | Recuperación de cuenta. Los tokens de recuperación serán breves, de un solo uso y revocables. | Expiración <= 30 min; un uso; invalidación de sesiones tras cambiar credencial. | Pre: reutilización, expiración y revocación. |
| RNF-MVP-055 | Sesión privilegiada. Las sesiones de editor, revisor y administrador reducirán exposición por inactividad. | Inactividad <= 15 min y duración absoluta <= 8 h; reautenticación para acciones sensibles. | Pre: pruebas de reloj, expiración y reautenticación. |
| RNF-MVP-056 | Sesión de estudiante. La continuidad de uso no eliminará los controles de sesión. | Inactividad <= 12 h; renovación absoluta <= 30 días; reautenticación para correo, contraseña y eliminación. | Pre: pruebas de expiración y cambio sensible. |
| RNF-MVP-057 | Cookies y CSRF. Las credenciales de sesión del navegador estarán protegidas frente a robo y solicitudes cruzadas. | Secure, HttpOnly y SameSite=Lax o Strict; protección CSRF en 100 % de operaciones con estado. | Pre: inspección de cookies y pruebas CSRF. |
| RNF-MVP-058 | Autorización en servidor. La interfaz nunca será el único control de acceso. | 100 % de endpoints protegidos con autorización en servidor y denegación por defecto. | Pre: matriz rol-endpoint y pruebas negativas. |
| RNF-MVP-059 | Mínimo privilegio. Los roles de estudiante, editor, traductor/revisor y administrador tendrán permisos mínimos separados. | 0 permisos no justificados; revisión antes de liberar y trimestralmente. | Pre/Op: exportación de permisos y aprobación del responsable. |
| RNF-MVP-060 | Acceso directo a objetos. Cambiar identificadores no permitirá leer o modificar objetos ajenos. | 0 accesos indebidos para todos los tipos protegidos y todos los roles. | Pre: batería IDOR/BOLA automatizada y manual. |
| RNF-MVP-061 | Entrada y salida segura. Toda entrada no confiable se validará y toda salida contextual se codificará. | 100 % de fuentes cubiertas; consultas parametrizadas; 0 inyección confirmada. | Pre: SAST, DAST y pruebas de inyección. |
| RNF-MVP-062 | Política del navegador. La aplicación limitará scripts, marcos y orígenes permitidos. | CSP sin unsafe-eval; frame-src restringido al reproductor autorizado; cabeceras de seguridad sin hallazgos altos. | Pre/Op: escaneo de cabeceras y CSP. |
| RNF-MVP-063 | Gestión de secretos. Claves, tokens y credenciales técnicas permanecerán fuera del código, cliente y registros. | 0 secretos en repositorio o artefactos; rotación por compromiso <= 24 h. | Pre/Op: escaneo de secretos y simulacro de rotación. |
| RNF-MVP-064 | Eventos de seguridad. Autenticación, privilegios y acciones protegidas producirán evidencia. | 100 % de login, fallo, reset, cambio de rol, publicación, reversión y acceso administrativo registrados. | Pre: ejecución de casos y comparación con auditoría. |
| RNF-MVP-065 | Datos sensibles en transporte de aplicación. Los secretos y datos sensibles no viajarán en URL ni se almacenarán innecesariamente en el cliente. | 0 tokens, contraseñas o notas privadas en query strings, historial o almacenamiento no protegido. | Pre: inspección de tráfico y almacenamiento del navegador. |
| RNF-MVP-066 | Dependencias vulnerables. Las dependencias de producción se analizarán en cada compilación. | 0 vulnerabilidades conocidas críticas o altas sin corrección o mitigación aprobada antes de liberar. | Pre/Cont: SCA y SBOM del artefacto. |
| RNF-MVP-067 | Prueba ofensiva. El candidato a MVP recibirá una evaluación de seguridad del recorrido completo. | 0 hallazgos críticos o altos abiertos; medios con plan <= 30 días. | Pre: informe de pruebas y retest de correcciones. |

# 9. Privacidad y protección de datos

Mantener privados por defecto el progreso, las respuestas y las notas, reducir datos innecesarios y controlar la única interacción externa permitida.

| Trazabilidad | Cobertura |
| --- | --- |
| Módulos | M01, M06-M09, M18 y M19 |
| Criterios y flujos | CE-01, CE-07, CE-08, CE-11, CE-12 y CE-14; F01, F07-F10 |

| ID | Requisito | Métrica y umbral | Verificación y evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-MVP-068 | Privacidad por defecto. La configuración inicial expondrá la menor cantidad de datos posible. | Progreso, respuestas, notas e historial privados en el 100 % de cuentas nuevas. | Pre/Op: creación de cuentas y revisión de permisos. |
| RNF-MVP-069 | Inventario de datos. Cada campo personal tendrá propósito, propietario, base de tratamiento y retención definida. | 100 % de campos y eventos inventariados antes de producción. | Pre: catálogo de datos aprobado. |
| RNF-MVP-070 | Consentimiento versionado. El consentimiento no esencial será previo, específico, revocable y demostrable. | Versión, fecha, finalidad y decisión registradas; retiro disponible con pasos no mayores que la aceptación. | Pre: prueba funcional y evidencia de auditoría. |
| RNF-MVP-071 | No publicación educativa. El MVP no expondrá resultados educativos mediante perfiles o endpoints públicos. | 0 rutas públicas o respuestas no autenticadas con progreso, intentos o notas. | Pre: inventario de API y pruebas de acceso. |
| RNF-MVP-072 | Independencia lingüística. Letras, traducciones, respuestas y análisis no se enviarán a traductores, diccionarios, buscadores o analítica externos. | 0 llamadas externas fuera del reproductor de YouTube durante F01-F10. | Pre/Op: captura de red y allowlist de destinos. |
| RNF-MVP-073 | Modo de privacidad de YouTube. El player usará la opción de privacidad mejorada y no se cargará antes de la acción o decisión correspondiente. | Dominio youtube-nocookie.com; carga diferida; 100 % de páginas de canción conformes. | Pre/Op: inspección DOM, red y consentimiento. |
| RNF-MVP-074 | Minimización de registros. Logs y telemetría no conservarán secretos ni contenido educativo sensible innecesario. | 0 contraseñas, tokens, respuestas completas o notas libres; correo seudonimizado cuando no sea esencial. | Pre/Op: escaneo automático de muestras de log. |
| RNF-MVP-075 | Datos de no producción. Desarrollo y pruebas usarán datos sintéticos o anonimizados. | 0 registros personales de producción en ambientes inferiores. | Pre/Op: control de carga y muestreo trimestral. |
| RNF-MVP-076 | Solicitud de datos. Las solicitudes de acceso o portabilidad tendrán un proceso medible aunque inicialmente sea asistido. | Acuse <= 5 días hábiles y resolución <= 30 días calendario. | Op: ticket, identidad verificada y registro de cumplimiento. |
| RNF-MVP-077 | Eliminación de cuenta. La eliminación retirará los datos activos y respetará la caducidad de copias. | Datos activos <= 7 días; desaparición de respaldos <= 35 días, salvo retención documentada aplicable. | Pre/Op: prueba de cuenta y reporte de purga. |
| RNF-MVP-078 | Aplicación de retención. La retención se ejecutará, no solo se documentará. | Ejecución al menos mensual; 0 registros vencidos sin excepción vigente. | Op: reporte automático y revisión del propietario. |
| RNF-MVP-079 | Acceso a datos personales. El acceso humano a información personal será mínimo y revisado. | Revisión trimestral; revocación por cambio de función <= 24 h. | Op: lista de accesos, aprobación y evidencia de revocación. |

# 10. Respaldo, recuperación y continuidad

Limitar la pérdida de información y asegurar que identidad, contenido publicado, progreso y configuración puedan restaurarse dentro de objetivos conocidos.

| Trazabilidad | Cobertura |
| --- | --- |
| Módulos | M01-M09, M15, M18 y M19 |
| Criterios y flujos | CE-01 a CE-14; F01 a F10 |

| ID | Requisito | Métrica y umbral | Verificación y evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-MVP-080 | Objetivo de punto de recuperación. La pérdida máxima aceptable de datos críticos estará limitada. | RPO <= 1 h para identidad, progreso, contenido publicado, permisos y configuración. | Pre: simulación de pérdida y comparación de marcas de tiempo. |
| RNF-MVP-081 | Objetivo de tiempo de recuperación. El servicio crítico volverá a operar dentro de una ventana definida. | RTO <= 4 h desde la declaración del incidente. | Pre/Op: ejercicio cronometrado de restauración. |
| RNF-MVP-082 | Frecuencia de copia. La estrategia de respaldo permitirá cumplir el RPO sin depender de una única copia diaria. | Captura incremental o de transacciones <= 1 h y copia completa diaria. | Pre/Op: configuración y monitoreo de trabajos. |
| RNF-MVP-083 | Retención de copias. Las copias se conservarán lo suficiente para recuperación sin contradecir la eliminación. | 35 días de restauración disponibles; copias vencidas eliminadas de forma verificable. | Op: inventario de puntos y reporte de caducidad. |
| RNF-MVP-084 | Separación de falla. Una falla del almacenamiento principal no destruirá todas las copias. | Al menos una copia cifrada en dominio de falla independiente y con credenciales separadas. | Pre: revisión de arquitectura y prueba de indisponibilidad primaria. |
| RNF-MVP-085 | Integridad de respaldo. Una copia incompleta o corrupta se detectará antes de necesitarla. | Verificación automática diaria de finalización, tamaño y checksum; 0 fallos sin alerta. | Op: panel de respaldos y prueba de alerta. |
| RNF-MVP-086 | Prueba de restauración. El respaldo se considerará válido solo después de restaurarlo. | Restauración completa antes del MVP y al menos trimestral; cumplimiento de RPO y RTO. | Pre/Op: acta de ejercicio con tiempos y conteos. |
| RNF-MVP-087 | Cobertura de almacenes. Todo componente con datos necesarios para CE-01 a CE-14 estará incluido. | 100 % de bases, objetos, índices recreables, configuración y claves recuperables inventariados. | Pre: matriz de componentes y procedimiento de restauración. |
| RNF-MVP-088 | Acceso a copias. Los respaldos tendrán permisos más restrictivos que la operación cotidiana. | Solo roles autorizados; 100 % de lecturas, restauraciones y eliminaciones auditadas. | Pre/Op: prueba de permisos y revisión de eventos. |
| RNF-MVP-089 | Plan de continuidad. La recuperación tendrá un procedimiento ejecutable y mantenido. | Runbook versionado, responsables y contactos; ejercicio integral al menos dos veces al año. | Pre/Op: revisión documental y simulacro. |

# 11. Accesibilidad, usabilidad e internacionalización

Permitir que el recorrido esencial funcione con teclado, lector de pantalla, ampliación y preferencias de movimiento, conservando la presentación correcta del español y del japonés.

| Trazabilidad | Cobertura |
| --- | --- |
| Módulos | M01, M03-M09, M15, M18 y M19 |
| Criterios y flujos | CE-01 a CE-09 y CE-13; F01 a F09 |

| ID | Requisito | Métrica y umbral | Verificación y evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-MVP-090 | Conformidad WCAG. Las páginas y estados del recorrido esencial cumplirán WCAG 2.2 nivel AA. | 0 fallos A o AA en CE-01 a CE-09 y CE-13; verificación automática y manual. | Pre: informe por criterio, página y estado. |
| RNF-MVP-091 | Operación por teclado. Todas las acciones esenciales serán utilizables sin ratón. | 100 % de F01-F09 completables con teclado; 0 trampas de foco. | Pre: recorrido manual documentado. |
| RNF-MVP-092 | Foco visible. El foco se distinguirá y no quedará oculto por barras, diálogos o reproductor. | 100 % de controles interactivos con indicador visible y no oculto. | Pre: revisión visual en todos los breakpoints. |
| RNF-MVP-093 | Contraste. Texto, controles e indicadores conservarán contraste suficiente. | >= 4,5:1 para texto normal y >= 3:1 para texto grande y componentes gráficos. | Pre: medición automática y muestreo manual. |
| RNF-MVP-094 | Información no dependiente del color. Estados, aciertos, errores y progreso no se comunicarán solo mediante color. | 100 % de estados con texto, icono o patrón adicional. | Pre: revisión en escala de grises y casos funcionales. |
| RNF-MVP-095 | Ampliación de texto. El contenido seguirá siendo legible al ampliar. | 200 % de zoom sin pérdida de contenido ni función. | Pre: prueba en todas las páginas esenciales. |
| RNF-MVP-096 | Reflujo. La interfaz esencial no exigirá desplazamiento horizontal en una vista estrecha. | 320 CSS px sin pérdida ni scroll horizontal, salvo una excepción WCAG documentada. | Pre: matriz de breakpoints y captura de evidencia. |
| RNF-MVP-097 | Tamaño de objetivo. Los controles táctiles tendrán un área suficiente o separación equivalente. | >= 24 x 24 CSS px o espaciado que cumpla WCAG 2.2. | Pre: auditoría geométrica automatizada y manual. |
| RNF-MVP-098 | Nombre, rol y estado. Los componentes expondrán información programática coherente. | 100 % de controles con nombre accesible; rol y estado correctos. | Pre: inspección del árbol de accesibilidad. |
| RNF-MVP-099 | Errores de formulario. Los errores señalarán el campo, causa y forma de corrección. | 100 % de errores vinculados programáticamente y foco enviado al resumen o primer error. | Pre: casos inválidos de registro, login, edición y ejercicio. |
| RNF-MVP-100 | Lectores de pantalla. El recorrido se probará con combinaciones representativas. | CE-01 a CE-09 aprobados con NVDA + Firefox/Chrome y VoiceOver + Safari. | Pre: guion manual y registro de resultados. |
| RNF-MVP-101 | Estructura semántica. Las páginas usarán encabezados, regiones, listas y tablas según su significado. | 0 errores críticos de estructura; jerarquía sin saltos injustificados. | Pre: auditor automático y revisión manual. |
| RNF-MVP-102 | Idiomas y ruby. El español y los fragmentos japoneses se identificarán para tecnologías de apoyo. | lang=es en la interfaz, lang=ja en contenido japonés y ruby/rt semánticos en el 100 % de lecturas. | Pre: inspección DOM y lector de pantalla. |
| RNF-MVP-103 | Actualización de letra. El resaltado sincronizado no robará foco ni saturará anuncios. | 0 movimientos automáticos de foco; anuncios de línea desactivados o controlables por el usuario. | Pre: reproducción con lector de pantalla. |
| RNF-MVP-104 | Movimiento y destellos. La experiencia no provocará riesgo por parpadeo o movimiento innecesario. | Ningún destello > 3/s; respetar prefers-reduced-motion y permitir reducir animación. | Pre: revisión visual y prueba de preferencia. |
| RNF-MVP-105 | Alternativa al audio. La comprensión y la corrección no dependerán únicamente del sonido. | 100 % de letra, instrucciones, estados y retroalimentación disponibles como texto. | Pre: recorrido con audio silenciado. |
| RNF-MVP-106 | Tiempo de respuesta. Los ejercicios esenciales no impondrán límites que excluyan al usuario. | Sin temporizador obligatorio en el MVP; cualquier límite futuro será ampliable o desactivable. | Pre: inspección de actividades P0. |
| RNF-MVP-107 | Autenticación accesible. El acceso permitirá gestores de contraseña y acciones de copiar/pegar. | 100 % de campos compatibles; 0 prueba cognitiva obligatoria. | Pre: prueba con gestor de contraseñas y teclado. |
| RNF-MVP-108 | Interfaz en español. El idioma visible inicial será consistente. | 100 % de cadenas propias del MVP en español, salvo nombres propios y contenido japonés. | Pre: inventario de cadenas y revisión editorial. |
| RNF-MVP-109 | Prueba de usabilidad. Personas representativas completarán el recorrido sin asistencia constante. | Al menos 5 participantes; >= 85 % de tareas críticas completadas sin facilitación y mediana <= 2 errores recuperables. | Pre: protocolo, consentimiento y reporte de resultados. |

# 12. Compatibilidad y portabilidad

Asegurar una experiencia web consistente en navegadores y tamaños actuales sin exigir instalaciones, complementos o dependencias ajenas al alcance.

| Trazabilidad | Cobertura |
| --- | --- |
| Módulos | M01-M09, M15, M18 y M19 |
| Criterios y flujos | CE-01 a CE-13; F01 a F09 |

| ID | Requisito | Métrica y umbral | Verificación y evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-MVP-110 | Navegadores de escritorio. El recorrido esencial será compatible con navegadores modernos principales. | Dos últimas versiones estables de Chrome, Edge y Firefox; última y anterior de Safari. | Pre: matriz automatizada y pruebas manuales. |
| RNF-MVP-111 | Navegadores móviles. El recorrido esencial funcionará en plataformas móviles actuales. | Safari en iOS actual y anterior; Chrome en Android actual y anterior. | Pre: dispositivos reales o granja representativa. |
| RNF-MVP-112 | Rango responsivo. La interfaz conservará contenido y función en pantallas comunes. | Anchos de 320 a 1.920 CSS px sin pérdida funcional. | Pre: pruebas visuales en breakpoints definidos. |
| RNF-MVP-113 | Tamaño del reproductor. El iframe respetará los mínimos técnicos de YouTube y se adaptará al espacio. | >= 200 x 200 px; objetivo de 480 x 270 px en escritorio cuando el ancho lo permita. | Pre: inspección en todos los breakpoints. |
| RNF-MVP-114 | Codificación Unicode. Los datos en español y japonés conservarán sus caracteres de extremo a extremo. | UTF-8 y 100 % de ida y vuelta en corpus con kana, kanji, diacríticos, signos y combinaciones Unicode. | Pre: prueba de entrada, base, API, exportación interna y render. |
| RNF-MVP-115 | Cobertura tipográfica. La interfaz tendrá fuentes de respaldo para el contenido japonés. | 0 glifos faltantes en el corpus de prueba y en navegadores soportados. | Pre: comparación visual automatizada y manual. |
| RNF-MVP-116 | Fechas y zonas horarias. La persistencia temporal no dependerá de la ubicación del servidor. | UTC e ISO 8601 internamente; presentación según zona del usuario; 0 cambio de día indebido en pruebas. | Pre: casos UTC-12, UTC y UTC+14. |
| RNF-MVP-117 | Red degradada. El contenido educativo propio seguirá siendo usable con una conexión modesta. | 1,5 Mbps y 150 ms RTT: contenido propio de canción p95 <= 5 s, excluyendo video. | Pre: perfil de red controlado. |
| RNF-MVP-118 | Cookies de terceros. La cuenta y el progreso no dependerán de cookies de terceros del reproductor. | F01 y F06-F09 funcionales con cookies de terceros bloqueadas; se informa la limitación externa. | Pre: prueba de navegador en modo restrictivo. |
| RNF-MVP-119 | Ejecución web estándar. El MVP no exigirá extensiones, complementos ni instalación nativa. | 100 % del recorrido en navegador soportado con JavaScript estándar habilitado. | Pre: prueba en perfil limpio de navegador. |

# 13. Observabilidad y auditabilidad

Detectar degradaciones, explicar fallas y conservar evidencia completa de las acciones protegidas sin registrar contenido privado innecesario.

| Trazabilidad | Cobertura |
| --- | --- |
| Módulos | M18 y M19; telemetría transversal sobre M01-M09 y M15 |
| Criterios y flujos | CE-01 a CE-14; F01 a F10 |

| ID | Requisito | Métrica y umbral | Verificación y evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-MVP-120 | Identificador de correlación. Cada solicitud y trabajo derivado podrá seguirse entre componentes. | 100 % de solicitudes y trabajos con correlation_id propagado. | Pre/Op: prueba de trazas de extremo a extremo. |
| RNF-MVP-121 | Registro estructurado. Los eventos técnicos críticos usarán un formato consultable y consistente. | 100 % de endpoints críticos y errores con nivel, servicio, operación, resultado, tiempo y correlación. | Pre/Op: validación de esquema de logs. |
| RNF-MVP-122 | Métricas mínimas. La operación expondrá señales de tráfico, error, latencia y saturación. | Resolución <= 1 min para solicitudes, colas, conexiones, CPU, memoria y almacenamiento. | Op: panel y consulta de serie temporal. |
| RNF-MVP-123 | Panel de flujos. Los diez flujos del MVP tendrán una vista operativa común. | F01-F10 con volumen, éxito, p95, errores y dependencia principal. | Pre/Op: revisión de dashboard. |
| RNF-MVP-124 | Monitoreo sintético. Una prueba externa verificará que el sistema responde aunque no haya usuarios. | Cada 5 min para acceso, búsqueda y apertura de canción; el video no es necesario. | Op: historial y alerta de monitor. |
| RNF-MVP-125 | Umbrales de alerta. Las alertas usarán condiciones definidas y accionables. | 5xx > 2 % por 5 min, p95 > 2x objetivo por 10 min o proyección de incumplimiento del SLO. | Pre/Op: prueba de cada regla. |
| RNF-MVP-126 | Tiempo de detección. Una falla crítica inyectada se detectará con rapidez. | MTTD <= 10 min. | Pre: simulacro y línea de tiempo. |
| RNF-MVP-127 | Tiempo de atención. Una alerta crítica recibirá reconocimiento operativo. | MTTA <= 30 min durante la cobertura declarada. | Op: historial de alertas y guardia. |
| RNF-MVP-128 | Privacidad de telemetría. La observabilidad cumplirá las reglas de minimización. | 0 secretos o contenido privado prohibido en una muestra automatizada diaria. | Pre/Op: escáner y revisión de incidentes. |
| RNF-MVP-129 | Retención de registros. La evidencia tendrá ventanas diferenciadas según su finalidad. | Logs operativos >= 90 días; eventos de seguridad y auditoría >= 12 meses, sujetos a retención aplicable. | Op: política y verificación mensual de disponibilidad. |
| RNF-MVP-130 | Contenido de auditoría. Las acciones privilegiadas serán explicables y atribuibles. | 100 % con actor, rol, objeto, acción, antes/después, motivo, hora y correlación. | Pre: casos CE-09, CE-10 y CE-14. |
| RNF-MVP-131 | Resistencia de auditoría. Los usuarios operativos no podrán modificar silenciosamente el historial. | Almacenamiento append-only o control equivalente; alteración no autorizada detectada <= 5 min. | Pre/Op: prueba de permisos e integridad. |

# 14. Mantenibilidad, pruebas y despliegue

Permitir que el MVP evolucione por módulos, conserve trazabilidad y pueda liberarse o revertirse con pruebas automáticas y cambios controlados.

| Trazabilidad | Cobertura |
| --- | --- |
| Módulos | M01-M19; énfasis en propietarios P0 y normalización de M06 |
| Criterios y flujos | CE-01 a CE-14; F01 a F10 |

| ID | Requisito | Métrica y umbral | Verificación y evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-MVP-132 | Propiedad modular. Cada componente y dato tendrá un módulo propietario y respetará la redistribución definida para M06. | 100 % de componentes cambiados con propietario; 0 implementaciones canónicas duplicadas. | Pre/Cont: revisión de arquitectura y repositorio. |
| RNF-MVP-133 | Contratos versionados. Interfaces, eventos y esquemas compartidos tendrán versión y compatibilidad declaradas. | 100 % de contratos públicos versionados; cambio incompatible con plan de migración. | Pre: catálogo de contratos y prueba de consumidor. |
| RNF-MVP-134 | Trazabilidad técnica. El trabajo implementado conservará vínculo con la línea base. | 100 % de historias, cambios y pruebas enlazados a RF/RN, RNF y CE aplicables. | Pre: reporte automático de trazabilidad. |
| RNF-MVP-135 | Cobertura unitaria. La lógica de dominio y aplicación tendrá una red de pruebas mínima. | >= 80 % de líneas y >= 70 % de ramas, sin excluir archivos críticos para inflar el resultado. | Pre: reporte de cobertura del artefacto. |
| RNF-MVP-136 | Pruebas de integración. Los límites entre persistencia, autenticación, player, publicación y progreso se verificarán. | Al menos una prueba positiva y una negativa por límite; F01-F10 cubiertos. | Pre: suite de integración aprobada. |
| RNF-MVP-137 | Pruebas de extremo a extremo. El candidato de liberación demostrará las puertas funcionales completas. | CE-01 a CE-14 aprobados al 100 % en el mismo candidato. | Pre: ejecución E2E y evidencias. |
| RNF-MVP-138 | Estabilidad de pruebas. Las pruebas intermitentes no ocultarán el estado real del producto. | Tasa flaky < 1 % en 50 ejecuciones; pruebas aisladas no cuentan para liberar. | Pre/Cont: historial de CI. |
| RNF-MVP-139 | Duración de integración continua. La retroalimentación automática será suficientemente rápida para el desarrollo. | Pipeline principal p95 <= 15 min. | Cont: métricas de las últimas 30 ejecuciones. |
| RNF-MVP-140 | Revisión de cambios. Los cambios a ramas protegidas tendrán revisión independiente. | 100 % con al menos una aprobación; dos para autenticación, permisos, criptografía o migraciones destructivas. | Pre/Cont: reglas de repositorio y auditoría de PR. |
| RNF-MVP-141 | Inventario de componentes. Cada liberación identificará exactamente sus dependencias. | SBOM y archivos de bloqueo generados para el 100 % de candidatos. | Pre: artefactos firmados o asociados a la versión. |
| RNF-MVP-142 | Migraciones de datos. Los cambios de esquema serán repetibles y recuperables. | Automatizados, probados con volumen nominal y con rollback o recuperación hacia adelante <= 15 min. | Pre: ensayo de migración y comparación de integridad. |
| RNF-MVP-143 | Despliegue y reversión. Un candidato defectuoso podrá retirarse sin editar datos manualmente. | Health checks obligatorios; rollback de aplicación <= 15 min; configuración externa y 0 secretos en artefactos. | Pre/Op: simulacro de despliegue y reversión. |

# 15. Integridad de datos, contenido y dependencia de YouTube

Conservar la relación exacta entre canción, grabación, letra, traducción, análisis, ejercicio y progreso, y limitar el reproductor externo a su función autorizada.

| Trazabilidad | Cobertura |
| --- | --- |
| Módulos | M02-M09, M15, M18 y M19 |
| Criterios y flujos | CE-02 a CE-12 y CE-14; F02 a F10 |

| ID | Requisito | Métrica y umbral | Verificación y evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-MVP-144 | Integridad referencial. Las entidades canónicas no conservarán referencias huérfanas. | 0 huérfanos en verificación previa a liberar y control automático diario. | Pre/Op: consulta de integridad y restricciones de base. |
| RNF-MVP-145 | Versión publicada. El contenido publicado será inmutable como evidencia histórica. | 100 % de correcciones crean nueva revisión; la reversión conserva versión, actor y motivo. | Pre: publicar, corregir, revertir y comparar historial. |
| RNF-MVP-146 | Procedencia y derechos. Ningún contenido educativo llegará a estado publicado sin su información mínima de uso. | 100 % de canciones, letras, traducciones y recursos con procedencia, estado y alcance; faltante bloquea publicación. | Pre/Op: regla de validación y muestreo de catálogo. |
| RNF-MVP-147 | Edición controlada. La curaduría normal no requerirá cambios directos en producción. | 0 ediciones directas de base; excepción con ticket, doble aprobación y auditoría completa. | Pre/Op: revisión de permisos y bitácora. |
| RNF-MVP-148 | Evidencia lógica única. Un reintento de respuesta o guardado modificará el progreso una sola vez. | 1 evidencia lógica y 1 actualización de progreso para cualquier número de reintentos idénticos. | Pre: concurrencia y repetición de la misma operación. |
| RNF-MVP-149 | Degradación de YouTube. Un error del player se convertirá en un estado comprensible sin borrar la experiencia educativa. | Detección y mensaje <= 2 s; letra, traducción y análisis propios permanecen accesibles. | Pre/Op: errores de player, video no embebible y bloqueo de red. |
| RNF-MVP-150 | Única dependencia externa. La ejecución del MVP no enviará contenido a servicios externos ni copiará el audiovisual de YouTube. | Captura F01-F10 con 0 destinos externos no autorizados; se almacena solo identificador/referencia y metadatos propios, nunca bytes de audio o video. | Pre/Op: captura de red, inventario de destinos y revisión de almacenamiento. |

# 16. Trazabilidad a criterios, flujos y módulos

La matriz relaciona cada bloque no funcional con las puertas funcionales del documento de alcance. La trazabilidad detallada de RF y RN permanece en el documento de priorización; este nivel evita repetir miles de identificadores sin perder cobertura.

| Rango | Dom. | CE / Flujos | Módulos |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-MVP-001 a 010 | MED | CE-01 a CE-14; F01 a F10 | M01-M19; aplicación transversal a los componentes P0 |
| RNF-MVP-011 a 025 | REN | CE-01 a CE-09, CE-12 y CE-13; F01 a F09 | M01-M09, M15, M18 y M19 |
| RNF-MVP-026 a 037 | DIS | CE-01 a CE-14; F01 a F10 | M01-M09, M15, M18 y M19 |
| RNF-MVP-038 a 045 | CAP | CE-01 a CE-14; F01 a F10 | M01-M09, M15, M18 y M19 |
| RNF-MVP-046 a 067 | SEG | CE-01, CE-09, CE-10, CE-11 y CE-14; F01, F02 y F10 | M01, M15, M18 y M19; controles transversales sobre M02-M09 |
| RNF-MVP-068 a 079 | PRI | CE-01, CE-07, CE-08, CE-11, CE-12 y CE-14; F01, F07-F10 | M01, M06-M09, M18 y M19 |
| RNF-MVP-080 a 089 | REC | CE-01 a CE-14; F01 a F10 | M01-M09, M15, M18 y M19 |
| RNF-MVP-090 a 109 | ACC | CE-01 a CE-09 y CE-13; F01 a F09 | M01, M03-M09, M15, M18 y M19 |
| RNF-MVP-110 a 119 | COM | CE-01 a CE-13; F01 a F09 | M01-M09, M15, M18 y M19 |
| RNF-MVP-120 a 131 | OBS | CE-01 a CE-14; F01 a F10 | M18 y M19; telemetría transversal sobre M01-M09 y M15 |
| RNF-MVP-132 a 143 | MAN | CE-01 a CE-14; F01 a F10 | M01-M19; énfasis en propietarios P0 y normalización de M06 |
| RNF-MVP-144 a 150 | DAT | CE-02 a CE-12 y CE-14; F02 a F10 | M02-M09, M15, M18 y M19 |

## 16.1 Cobertura de las puertas CE

| Puerta | Dominios RNF que la condicionan |
| --- | --- |
| CE-01 Cuenta | MED, DIS, SEG, PRI, REC, ACC, COM, OBS, MAN |
| CE-02 Catálogo | MED, REN, DIS, CAP, REC, ACC, COM, OBS, MAN, DAT |
| CE-03 Reproducción | MED, REN, DIS, CAP, REC, ACC, COM, OBS, MAN, DAT |
| CE-04 Presentación | MED, REN, DIS, CAP, REC, ACC, COM, OBS, MAN, DAT |
| CE-05 Análisis | MED, REN, DIS, CAP, REC, ACC, COM, OBS, MAN, DAT |
| CE-06 Ejercicio | MED, REN, DIS, CAP, REC, ACC, COM, OBS, MAN, DAT |
| CE-07 Progreso | MED, REN, DIS, CAP, PRI, REC, ACC, COM, OBS, MAN, DAT |
| CE-08 Continuidad | MED, REN, DIS, CAP, PRI, REC, ACC, COM, OBS, MAN, DAT |
| CE-09 Curaduría | MED, REN, DIS, CAP, SEG, REC, ACC, COM, OBS, MAN, DAT |
| CE-10 Derechos | MED, DIS, SEG, REC, OBS, MAN, DAT |
| CE-11 Privacidad | MED, DIS, SEG, PRI, REC, OBS, MAN, DAT |
| CE-12 Independencia | MED, REN, DIS, PRI, COM, OBS, MAN, DAT |
| CE-13 Accesibilidad | MED, REN, DIS, ACC, COM, OBS, MAN |
| CE-14 Auditoría | MED, DIS, SEG, PRI, REC, OBS, MAN, DAT |

# 17. Plan de verificación y expediente de liberación

| Evid. | Responsable | Contenido | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-01 | QA | E2E de CE-01 a CE-14 y trazabilidad completa | Cada candidato |
| EV-02 | Rendimiento | Core Web Vitals, API, búsqueda, sincronización y carga | Cada candidato relevante |
| EV-03 | Seguridad | ASVS, SAST, DAST, SCA, secretos y prueba ofensiva | Antes del MVP y por cambio |
| EV-04 | Privacidad | Inventario, consentimiento, red, logs, acceso y retención | Antes del MVP y trimestral |
| EV-05 | Recuperación | Restauración, RPO, RTO y runbook | Antes del MVP y trimestral |
| EV-06 | Accesibilidad | WCAG automática/manual, teclado y lectores de pantalla | Cada candidato de interfaz |
| EV-07 | Compatibilidad | Matriz de navegadores, móvil, Unicode y red degradada | Cada candidato de interfaz |
| EV-08 | Operación | Paneles, alertas, sintéticos, MTTD y auditoría | Antes del MVP y continuo |
| EV-09 | Ingeniería | Cobertura, integración, flakiness, SBOM, migración y rollback | Cada candidato |
| EV-10 | Datos y contenido | Integridad, versiones, derechos, idempotencia y YouTube | Cada publicación y candidato |

## 17.1 Contenido mínimo de una evidencia

| Elemento | Contenido exigido |
| --- | --- |
| Identificación | RNF, versión del candidato, commit/artefacto y fecha |
| Condición | Ambiente, datos, carga, navegador/dispositivo y configuración |
| Ejecución | Herramienta o guion, muestra, duración y responsable |
| Resultado | Valor observado, umbral, estado y archivos de respaldo |
| Desviación | Defecto o excepción, riesgo, responsable y fecha de corrección |
| Aprobación | QA y responsable técnico; seguridad/privacidad cuando aplique |

# 18. Supuestos, exclusiones y control de cambios

| Área | Decisión |
| --- | --- |
| Stack | No se selecciona tecnología en este documento; la arquitectura deberá demostrar que puede cumplir todos los umbrales. |
| YouTube | Su disponibilidad interna no forma parte del SLO propio, pero su error debe degradarse de forma segura y medible. |
| Catálogo | La carga nominal es una base de diseño, no una obligación de tener 5.000 canciones curadas al lanzar. |
| Móvil | El MVP es web responsivo; no exige aplicación nativa ni funcionamiento sin conexión. |
| Integraciones | No se autoriza analítica, traducción, diccionario, búsqueda o transcripción externa por omisión. |
| Operación | Los controles periódicos se configuran y ensayan antes de liberar aunque su primera ventana real ocurra después. |

## 18.1 Regla de cambio

Cambiar un umbral requiere una decisión registrada con RNF afectado, medición actual, motivo, riesgo, impacto sobre CE/F, responsable y fecha efectiva. Reducir un objetivo para aprobar un candidato ya probado no es válido sin rebaselinar el documento.

Relación con la arquitectura. El siguiente diseño técnico podrá escoger tecnologías y topología, pero no podrá sustituir estos resultados por promesas de proveedor. Cada decisión arquitectónica deberá indicar qué RNF satisface y mediante qué prueba.

# 19. Referencias normativas

| Fuente | Documento | Dirección |
| --- | --- | --- |
| W3C | Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, Recommendation, 12-12-2024. | https://www.w3.org/TR/WCAG22/ |
| Google web.dev | Web Vitals: LCP, INP y CLS y sus umbrales actuales. | https://web.dev/articles/vitals |
| NIST | Special Publication 800-63B-4: Authentication and Authenticator Management. | https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b.html |
| OWASP | Application Security Verification Standard 5.0.0. | https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ |
| YouTube | IFrame Player API Reference. | https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference |
| YouTube | Embed videos and playlists: Privacy Enhanced Mode. | https://support.google.com/youtube/answer/171780 |

Consultadas el 22 de julio de 2026. Las versiones futuras requieren revisión formal antes de modificar la línea base.

# Anexo A. Resumen de umbrales globales

| Área | Umbral de referencia |
| --- | --- |
| Experiencia web | LCP <= 2,5 s; INP <= 200 ms; CLS <= 0,10; todos en p75 |
| API | Lectura p95 <= 500 ms; escritura p95 <= 800 ms |
| Sincronización | Desfase p95 <= 250 ms; resincronización p95 <= 300 ms |
| Disponibilidad | >= 99,5 % mensual; ningún incidente P1 continuo > 60 min |
| Carga nominal | 100 usuarios; 20 solicitudes/s por 30 min; ráfaga 60 solicitudes/s por 2 min |
| Recuperación | RPO <= 1 h; RTO <= 4 h; retención de respaldo 35 días |
| Seguridad | ASVS 5.0 aplicable; 0 críticos o altos abiertos |
| Contraseña | Mínimo 15 sin MFA; máximo >= 64; Unicode y espacios |
| Accesibilidad | WCAG 2.2 AA; 0 fallos A/AA en recorrido esencial |
| Compatibilidad | Dos versiones de Chrome/Edge/Firefox; dos de Safari, iOS y Android |
| Calidad | CE-01 a CE-14, trazabilidad y evidencias al 100 % |

Próximo entregable. Con el alcance funcional y la línea base no funcional definidos, el siguiente paso es redactar los actores, casos de uso y criterios de aceptación detallados del MVP, manteniendo trazabilidad con los RF P0 y con estos RNF.